[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

​​​​​​​​​​​​​​​​​_______12.10.2012



                                   №______4800

           
Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Газоснабжение городского

 округа город Выкса на 2013-2017 годы»

В соответствии с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Федеральный закон об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: 

         1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Газоснабжение городского округа город Выкса на 2013-2017 годы».

         2.   Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Выкса от 08.06.2012г №2388 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газоснабжение городского округа город Выкса на 2013-2017 годы».

         3.    Департаменту финансов администрации городского округа город Выкса (Филатова И.К.) осуществить финансирование мероприятий программы «Газоснабжение городского округа г. Выкса на 2013-2017 годы» за счет средств бюджета городского округа город Выкса.
         4.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                И.Л. Раев                                                 

	
	                       УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 

городского округа город Выкса

     от  _________    № _________  



ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НА 2013-2017 годы»

1. Паспорт программы

	Название Программы


	Долгосрочная целевая программа  «Газоснабжение городского круга города Выкса на 2013-2017 годы» (далее - Программа)

	Основания для разработки

Программы


	Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011г № 256-ФЗ « О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области

	Основной разработчик Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа города Выкса Нижегородской области

	Основная цель Программы


	Удовлетворение потребностей в природном газе населения, организаций коммунального комплекса и социально-культурного назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий

	Задачи Программы
	 - строительство системы газоснабжения;

- создание условий для подключения домовладений к существующей системе газоснабжения.



	Сроки реализации Программы
	2013-2017годы

	Исполнители основных мероприятий 
	Администрация городского округа города Выкса Нижегородской области, подрядные организации.

	Объем и источники финансирования Программы
	Источники финансирования:

местный бюджет –  188915 тыс. руб.

областной бюджет – 53307 тыс. руб.



	Контроль за реализацией Программы
	 Глава  администрации  городского округа           города Выкса Нижегородской области

	Индикаторы достижения цели
	- количество вновь газифицируемых населенных пунктов;

-протяженность построенных распределительных газопроводов;

- количество котельных переведенных, на 

природный газ.


2. Содержание проблемы

Общая протяженность наружных газопроводов в городском округе город Выкса – 814,95 км, в т. ч. распределительные газовые сети – 543,85 км.(597 км-муниципальные)

Газифицировано – 21036 квартир и частных домовладений – 11633. Общее потребление природного газа в городском округе город Выкса за 2012 г составило 73764,18 тыс. м³.

Источником подачи газа является система газопроводов Саратов-Горький, газопровод-отвод Навашино-Выкса, от которого производиться подача газа потребителям городского округа через ГРС-Выкса.

Прогнозные показатели потребности в природном газе потребителей городского округа город Выкса до 2017 года составит – 94143,9 тыс. м³   

3. Цели и задачи программы

Целью Программы является удовлетворение потребностей в природном газе населения, организаций коммунального комплекса и социально-культурного назначения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Достижение указанной цели планируется обеспечить решением следующих задач:

- строительство системы газоснабжения;

- создание условий для подключения домовладений к существующей системе газоснабжения.

4. Сроки реализации программы.

Реализация Программы запланирована на 2013 - 2017 гг.

По окончании реализации Программы будут подводиться итоги, и формироваться предложения на дальнейший период. 

5. Управление программой и механизм ее реализации.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация городского округа города Выкса Нижегородской области.

Механизм реализации Программы опирается на правовую базу, основанную на положениях действующего законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, и представляет собой скоординированную по срокам мероприятий систему, обеспечивающую достижение намеченных результатов.

В рамках реализации Программы  исполнители данной Программы информируют жителей о существовании Программы, сроках и условиях строительства сетей газоснабжения и ходе реализации Программы.

Реализация Программы обеспечит надежную и безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и увеличение числа потребителей.

Администрация городского округа города Выкса Нижегородской области несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, при необходимости внесения изменений в Программу организует работу в порядке, установленным действующим законодательством.

	6. Система программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол-нения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Источник финансирования
	2013 год
	2014 год
	2015 

год
	2016 год
	2017 год
	Всего

	1
	Строительство газопровода высокого давления р.п. Виля (2 очередь)
	2013
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	6721,0
	 
	 
	 
	 
	6721,0

	2
	Строительство газопровода низкого давления р.п. Виля (2 очередь) 
	2013
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет

областной бюджет
	4973,56

9236,62
	
	 
	 
	 
	14210,19

	3
	Строительство газопровода низкого давления с. Мотмос ул. 1 Мая ж.д. № 10А и 11 Б
	2013
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	122,98
	
	
	
	
	122,98

	4
	Строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ПРГ к ж.д. молодых специалистов улицы Локтя, Луговских, Фигуровской г. Выкса
	2013
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	3779,0
	
	
	
	
	3779,0

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол-нения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Источник финансирования
	2013 год
	2014 год
	2015 

год
	2016 год
	2017 год
	Всего

	5
	Строительство газопровода низкого давления к жилым домам для детей сирот ул. Мирная с. Верхняя Верея
	2013
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	253,53
	
	
	
	
	253,53

	6
	Строительство газопровода высокого и низкого давления с. Нижняя Верея (2 очередь)
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет

областной бюджет
	
	5880,35

10920,65
	 
	 
	 
	16801

	7
	Строительство газопровода высокого давления с. Нижняя Верея (3 очередь)
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	
	400 
	 
	 
	 
	400

	8
	Строительство газопровода высокого давления (с учетом м-на Западный) с. Борковка
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	
	 800
	 
	 
	 
	800

	9
	Строительство ЭЗУ ул. Корнилова г. Выкса
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	
	310 
	 
	 
	 
	310

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол-нения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Источник финансирования
	2013 год
	2014 год
	2015

 год
	2016 год
	2017 год
	Всего

	10
	Строительство ЭЗУ ул. Стахановская
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	
	310 
	 
	 
	 
	310

	11
	Строительство ЭЗУ ул. Красные Зори д. 99г г. Выкса
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	
	490 
	 
	 
	 
	490

	12
	Строительство ШРП ул.Краснофлотская г. Выкса
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	
	550 
	 
	 
	 
	550

	13
	Строительство ЭЗУ на газопроводе высокого давления (1 очередь) с. Нижняя Верея
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	
	310 
	 
	 
	 
	310

	14
	Строительство газопровода низкого давления ул. Октябрьская Мотмос
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	местный бюджет
	 
	500

 
	 
	 
	 
	500

	15
	Строительство газопровода высокого давления р.п. Виля (3 очередь)
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 
	 8620
	 
	 
	 
	8620

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол-нения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Источник финансирования
	2013 год
	2014 год
	2015

 год
	2016 год
	2017 год
	Всего

	16
	Строительство газопровода низкого давления с. Нижняя Верея (3 очередь)
	2014-2015
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 
	1937
	11200 
	 
	 
	13137

	17
	Строительство газопровода низкого давления ул. Лесная, Садовая, Сосновая, Рожновский проезд, Ленина, Новая Слобода с. Борковка
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 
	14300
	 
	 
	 
	14300

	18
	Строительство газопровода низкого давления пер. Песчаный р.п. Ближне-Песочное
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	
	1150
	
	
	
	1150

	19
	Строительство газопровода высокого и низкого давления пер. Ленинградский, Семафорная г. Выкса
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	
	 3800
	 
	 
	 
	3800

	20
	Строительство газопровода низкого давления ул.Сиреневая, Осипенко с. Туртапка
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 


	1250 
	 
	 
	 
	1250

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол-нения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Источник финансирования
	2013 год
	2014 год
	2015 

год
	2016 год
	2017 год
	Всего

	21
	Строительство газопровода низкого давления ул. Нины Андреевой, Ленина, Горького, м-н Совхозный р.п. Шиморское
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 
	 5500
	 
	 
	 
	5500

	22
	Строительство газопровода низкого давления пер. Колхозный д. Змейка
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	
	 800
	 
	 
	 
	800

	23
	Строительство газопровода низкого давления ул. Проезжая Рогановская р.п. Виля
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	
	1000 
	 
	 
	 
	1000

	24
	Строительство газопровода высокого и низкого давления ул. Звездная д. Тамболес
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 


	1500 
	 
	 
	 
	1500

	25
	Строительство газопровода низкого давления р.п. Виля (3 очередь)
	2014
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет

Областной бюджет
	 
	21930,0

33150,0
	 
	 
	 
	55080

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выпол-нения
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Источник финансирования
	2013 год
	2014 год
	2015

 год
	2016 год
	2017 год
	Всего

	26
	Строительство газопровода высокого давления к оздоровительному лагерю "Звездный"
	2014-2015
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 

 
	3959
	25340
	 
	 
	29299

	27
	Строительство газопровода высокого давления Виля-Н.Дмитриевка
	2015-2016
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 

 
	 
	3959
	25340
	 
	29299

	28
	Строительство газопровода низкого давления с.п. Бакин
	2015-2016
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 

 
	 
	1527,5
	7200
	 
	8727,5

	29
	Строительство газопровода низкого давления с.п. Пристанское
	2016-2017
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 

 
	 
	 
	764
	3600
	4364

	30
	Строительство газопровода низкого давления с. Н.Дмитриевка
	2016-2017
	Администрация городского округа г. Выкса, подрядные организации
	Местный бюджет
	 

 
	 
	 
	2639
	16200
	18839

	 
	 
	 
	 
	Итого
	25086,0
	119367
	42026,5
	35943
	19800
	242222


7. Ресурсное обеспечение программы

	Наименование муниципального заказчика
	Источники финансирования
	Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. руб.
	Всего за период реализации, тыс. руб.

	
	
	2013 

  год 
	2014   

год
	2015 

 год
	2016 

год
	2017

год
	

	Администрация городского округа г. Выкса
	Всего, в том числе
	25086,0
	119367
	42026,5
	35943
	19800
	242222

	
	Местный бюджет
	15849,0
	75297,0
	42026,5
	35943
	19800
	188915

	
	Областной бюджет
	9237
	44070,0
	
	
	
	53307

	
	
	
	
	
	
	
	


8. Индикаторы достижения целей программы

Индикаторы достижения целей Программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели Программы и в совокупности эффективность реализации Программы.
	№ п/п
	Наименование индикаторов цели Программы
	Единицы измерения индикаторов цели Программы
	Значения индикаторов цели Программы

	
	
	
	На момент разработки Программы
	По окончании реализации Программы
	Без программного вмешательства

(после предполагаемого срока реализации Программы)

	1.
	Количество объектов
	шт
	32669 тыс.
	34684 тыс. 
	32669 тыс.

	2.
	Общая протяженность сетей газоснабжения
	км
	543,85
	646
	543,85 


9. Показатели непосредственных результатов реализации программы

 Непосредственные результаты реализации Программы могут быть оценены с помощью следующего основного показателя - количество потребителей, подключенных к сетям газоснабжения.

10. Оценка эффективности реализации программы

Результат  реализации Программы оценивается общественно-экономической эффективностью: отношение индикаторов цели Программы к показателям непосредственных результатов реализации Программы. 

      Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при 100% достигнутых результатах запланированных индикаторов достижения целей.

11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы и мероприятия по их снижению

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы:

- сокращение объемов финансирования Программы из  местного бюджета, внебюджетных источников и, как следствие, снижение динамики роста строительства газопроводов.  

12. Система организации контроля за исполнением программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации городского округа города Выкса Нижегородской области.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение к Долгосрочной целевой программе "Газоснабжение городского округа город Выкса на 2013-2017 годы"

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Список объектов по газификации городского округа города Выкса на 2013-2017 года

	№
	Краткое описание мероприятия
	Протяженность, км.
	Срок реализации мероприятия
	Предполагаемый объем инвестиций,
	Ожидаемый эффект от реализации

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	
	
	
	
	источники финансирования по годам
	всего
	собственные средства организаций
	другие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	р.п.Виля  2 очередь высокого давления 
	1,2
	2013
	Всего
	6721
	 
	6721
	 

	
	
	
	 
	2013
	6721
	 
	6721
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	2.
	р.п.Виля  2 очередь низкого давления 
	12,5
	2013
	Всего
	14210,19
	 
	14210,19
	428 домов, 15 котельных, церковь, школа, детс/сад, больница, клуб, администрация, почта, 5 магазинов, почта, вет.лечебница, библиотека, дом быта и столовая.

	
	
	
	 
	2013


	14210,19
	 
	14210,19
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	

	3.
	р.п.Виля  3 очередь высокого давления 
	2,5
	2014
	Всего
	8620
	 
	 

	
	
	 
	 
	2014
	8620
	 
	8620
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	
	
	 
	
	 
	

	4.
	р.п.Виля  3 очередь низкого давления 
	16,5
	2014
	Всего
	55080
	 
	469 домов, 5 котельных, 4 магазина и здание Выксунского лесхоза

	
	
	 
	 
	2014
	55080
	 
	55080
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	5.
	с.Н.Верея  2 очередь высокого и низкого давления 
	7,3
	2014
	Всего
	16801,0
	 
	129 домов, котельная детс/сада

	
	
	 
	 
	2014
	16801,0
	 
	16801,0
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	6.
	с.Н.Верея 3 очередь высокого давления 
	0,5
	2014
	Всего
	400
	 
	 

	
	
	 
	 
	2014
	400
	 
	400
	

	Список объектов по газификации городского округа города Выкса на 2013-2017 года

	№
	Краткое описание мероприятия
	Протяженность, км.
	Срок реализации мероприятия
	Предполагаемый объем инвестиций,
	Ожидаемый эффект от реализации

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	
	
	
	
	источники финансирования по годам
	всего
	собственные средства организаций
	другие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	с.Н.Верея 3 очередь низкого давления 
	5,5
	2014-2015
	Всего
	13137,0
	 
	166 домов,администрация, дом культуры, школа, ФАП, 2 магазина, пож.депо, церковь

	
	
	 
	 
	2014
	1937,0
	 
	1937,0
	

	
	
	 
	
	2015
	11200,0
	 
	11200,0
	

	
	
	 
	
	 
	

	
	

	
	

	8.
	с.Борковка газопровод высокого давления с ПГБ
	3,8
	2014
	Всего
	800
	 
	улучшение газоснабжения с. Борковка, ФАП, дом творчества

	
	с учетом с м-ном Западный
	 
	 
	2014
	800
	 
	  800
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	9.
	Газификация улиц: Лесная, Садовая, Сосновая, Рожновский проезд, Ленина, Новая Слобода с. Борковка
	6,5
	2014
	Всего
	14300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	220 домов, дом творчества

	
	
	 
	 
	2014
	14300
	 
	 
	 
	 
	14300
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	10.
	Газификация жилых домов по  пер. Ленинградский,Семафорная г. Выкса
	1,5
	2014
	Всего
	3800,0
	 
	 
	 
	 
	 
	41 дом

	
	
	 
	 
	2014
	3800,0
	 
	 
	 
	 
	3800,0
	

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	

	11.
	Газификация жилых домов с. Мотмос ул. 1 Мая 
	
	2013
	Всего
	122,98
	 
	 
	 
	 
	 
	2 дома

	
	
	 
	 
	2013
	122,98
	 
	 
	 
	 
	122,98
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.
	Восстанолвление ЭЗУ  ул.Корнилова г.Выкса
	 
	2014
	Всего
	310,0
	 
	 

	
	
	 
	 
	2014
	310,0
	 
	310,0
	

	Список объектов по газификации городского округа города Выкса на 2013-2017 года

	№
	Краткое описание мероприятия
	Протяженность, км.
	Срок реализации мероприятия
	Предполагаемый объем инвестиций,
	Ожидаемый эффект от реализации

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	
	
	
	
	источники финансирования по годам
	всего
	собственные средства организаций
	другие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13.
	Восстанолвление ЭЗУ  ул.Стахановская г.Выкса
	 
	2014
	Всего
	310,0
	 
	 

	
	
	
	 
	2014
	310,0
	 
	310,0
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	14.
	Перенос ЭЗУ ул.Кр.Зори д.99г г.Выкса
	 
	2014
	Всего
	490,0
	 
	 

	
	
	
	 
	2014
	490,0
	 
	490,0
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	15.
	Установка дополнительного ШРП ул.Краснофлотская г.Выкса
	 
	2014
	Всего
	550,0
	 
	 

	
	
	
	 
	2014
	550,0
	 
	550,0
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	16.
	Строительство газопровода низкого давления пер. Песчаный р.п. Ближнее- Песочное
	0,6
	2014
	Всего
	1150,0
	 
	4 дома

	
	
	
	 
	2014
	1150
	 
	1150
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	17.
	Установка ЭЗУ в с.Н.Верея на газопроводе высокого давления 1 очереди
	 
	2014
	Всего
	310,0
	 
	 

	
	
	
	 
	2014
	310,0
	 
	310,0
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	18.
	Газификация жилых домов по ул. Октябрьская, с. Мотмос
	0,7
	2014
	Всего
	500
	 
	2 дома

	
	
	 
	 
	2014
	500
	 
	500
	

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	19.
	Газификация жилых домов по ул. Сиреневая, Осипенко с. Туртапка
	0,5
	2014
	Всего
	1250,0
	 
	7 домов

	
	
	 
	 
	2014
	1250,0
	 
	1250,0
	

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	20
	Газификация жилых домов по ул. Нины Андреевой, Ленина, Горького, м-он Совхозный р.п. Шиморское
	1,5
	2014
	Всего
	5500,0
	 
	13 домов - многоквартирные, МУП "Банно-прачечный комбинат"

	
	
	 
	 
	2014
	5500,0
	 
	5500,0
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	Список объектов по газификации городского округа город Выкса на 2013-2017 года

	

	№
	Краткое описание мероприятия
	Протяженность, км.
	Срок реализации мероприятия
	Предполагаемый объем инвестиций,
	Ожидаемый эффект от реализации

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	
	
	
	
	источники  финансирования по годам
	всего
	собственные средства организаций
	другие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	21.
	Газификация жилых домов по пер. Колхозный д. Змейка
	0,3
	2014
	Всего
	800,0
	 
	5 домов

	
	
	
	 
	2014
	800,0
	 
	800,0
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	22.
	Газификация жилых домов по ул. Проезжая, Рогановская р.п. Виля (Проволочное)
	0,3
	2014
	Всего
	1000,0
	 
	5 домов

	
	
	
	 
	2014
	1000,0
	 
	1000,0 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	23
	Газификация жилых домов по ул. Звездная д. Тамболес
	0,4
	2014
	Всего
	1500,0
	 
	13 домов

	
	
	
	 
	2014
	1500,0
	 
	1500,0 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	24. 
	Газопровод высокого давления Виля -Н.Дмитриевка
	12,57
	2015-2016
	Всего
	29299,2
	 
	 

	
	
	
	 
	2015
	3959,15
	 
	3959,15
	

	
	
	
	
	2016
	25340,0
	 
	25340,0
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25.
	Газопровод низкого давления Н.Дмитриевка
	8,0
	2016-2017
	Всего
	18839,0
	 
	194 дома в т.ч. 14 многоквартирные, 1 котельная, 4 магазина, дом творчества, школа, детский сад, амбулатория, здание лесхоза, церковь

	
	
	
	 
	2016
	2639,0
	 
	2639,0
	

	
	
	
	
	2017
	16200,0
	 
	16200,0
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	26
	Газопровод высокого давления к оздоровительному лагерю "Звездный"
	12,0
	2014-2015
	Всего
	29299,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	2014
	3959,0
	 
	3959,0
	

	
	
	
	
	2015
	25340,0
	 
	25340,0
	

	 

27

 
	Газопровод низкого давления с.п. Бакин
	 

 

3,5

 
	2015-2016
	Всего
	8727,5
	 
	 
	 
	 
	 
	59 домов, зона отдыха "Красный Бакен", 1 магазин

	
	
	
	 
	2015
	1527,5
	 
	 
	 
	 
	1527,5
	

	
	
	
	
	2016
	7200,0
	 
	 
	 
	 
	7200,0
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 28
	Газопровод низкого давления с.п. Пристанское
	 

 

1,7
	2016-2017
	Всего
	4364,0
	 
	 
	 
	 
	 
	45 домов, 2 зоны отдыха

	
	
	
	 
	2016
	764,0
	 
	 
	 
	 
	764,0
	

	
	
	
	
	2017
	3600,0
	 
	 
	 
	 
	3600,0
	

	Список объектов по газификации городского округа город Выкса на 2013-2017 года

	

	№
	Краткое описание мероприятия
	Протяженность, км.
	Срок реализации мероприятия
	Предполагаемый объем инвестиций,
	Ожидаемый эффект от реализации

	
	
	
	
	тыс. руб.
	

	
	
	
	
	источники  финансирования по годам
	всего
	собственные средства организаций
	другие источники
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 29
	Газопровод низкого давления к жилым домам для детей сирот ул. Мирная с. Верхняя Верея
	 

 

0,2
	2013
	Всего
	253,53
	 
	 
	 
	 
	253,53 
	7 домов

	30
	Газопровод высокого и низкого давления с установкой ПРГ к жилым домам для молодых специалистов ул. Луговских, Локтя, Фигуровской г. Выкса
	 

 

1,4
	2013
	Всего
	3779,0
	 
	 
	 
	 
	3779
	22 дома

	 
	Всего      по программе
	102
	 
	2013
	25086
	ВСЕГО: 242222 тыс. руб.                                                                                       В том числе: Местный бюджет –  188915тыс. руб;      

                                        Областной бюджет -  53307 тыс.руб.                                                               

	
	
	
	
	2014
	119367
	

	
	
	
	
	2015
	42026,5
	

	
	
	
	
	2016
	35943
	

	
	 
	 
	 
	2017
	19800
	

	
	
	
	
	
	
	


