[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.08.2020


                                                                                    № 1668
           
О внесении изменений 

в постановление администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области

от 18 декабря 2017 года №4342 «Об утверждении муниципальной

программы «Водоснабжение городского округа 

город Выкса на 2018 – 2023 годы»
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 28 июля 2020 года №51 «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете городского округа город Выкса Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Водоснабжение городского округа город Выкса на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 18 декабря 2017 года №4342 (в редакции постановлений администрации от 19.02.2019 №492, от 01.07.2019 №2594, от 17.10.2019 №3827, от 30.12.2019 №4786, от 13.03.2020 №566, от 09.06.2020 №1098, от 07.07.2020 №1302), следующие изменения:

1) Раздел 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2) В разделе 2:

а) таблицу 1 пункта 2.4 изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
б) таблицу 2 пункта 2.5 изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
в) таблицы 4 и 5 пункта 2.8 изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы местного самоуправления                                         И.В. Пономарев
Приложение 1


к постановлению администрации 

городского округа город Выкса

Нижегородской области

от «___» _________ 2020   № __________

«1. Паспорт программы

	Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса Нижегородской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление архитектуры градостроительства и ремонта администрации городского округа город Выкса

	Подпрограммы муниципальной программы
	Не предусмотрены

	Цели муниципальной программы 
	повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения;

обеспечение населения городского округа город Выкса качественной питьевой водой;

улучшение условий проживания населения

	Задачи муниципальной программы
	строительство и реконструкция системы водоснабжения;

обеспечение населения городского округа город Выкса централизованным водоснабжением с нормативным качеством питьевой воды;

повышение надежности работы системы водоснабжения и снижение потерь воды при ее подаче и распределении;

установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения.

	Этапы и сроки реализации программы
	2018-2023 годы



	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет всех источников финансирования
	Источники финансирования:

Местный бюджет – 44824,9 тыс. руб.

Областной бюджет – 4238,3 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.
Прочие источники – 18625,0 тыс. руб.

	Индикаторы достижения цели муниципальной программы
	протяженность аварийных сетей водоснабжения – 156,1 км;

общая протяженность сетей водоснабжения – 404,45 км.

общее количество пожарных гидрантов – 1095 шт.


Приложение 2
к постановлению администрации 

городского округа город Выкса

Нижегородской области

от «___» _________ 2020   № __________

Таблица 1. 
«2.4 Перечень основных мероприятий программы
	№

п/п
	Наименование

основного мероприятия
	Категория

расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
	Сроки

выполнения (год)
	Исполнители

мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования

(по годам), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	Всего

	Наименование муниципальной программы: «Водоснабжение городского округа город Выкса на 2018-2023 годы»
	Всего
	13938,3
	7028,8
	28096,1
	0,0
	13575,0
	5050,0
	67688,2

	
	местный бюджет
	9700,0
	7028,8
	28096,1
	0,0
	
	
	44824,9

	
	областной бюджет
	4238,3
	
	
	
	
	
	4238,3

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	13575,0
	5050,0
	18625,0

	Цель муниципальной программы: повышение эффективности и надёжности функционирования систем водоснабжения; обеспечение населения городского округа город Выкса качественной питьевой водой; улучшение условий проживания населения

	1.
	Основное мероприятие

Проектирование сетей водоснабжения
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	70,0
	3408,0
	16624,3
	0,0
	270,0
	105,0
	20477,3

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	70,0
	3408,0
	16624,3
	0,0
	
	
	20102,3

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	270,0
	105,0
	375,0

	1.1
	Строительство линии водопровода по ул. Свердлова города Выкса (закольцовка)
	капвложения
	2018 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	20,0
	
	
	
	
	
	20,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	20,0
	
	
	
	
	
	20,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Строительство линии водоснабжения в кв. Лесной г. Выкса (закольцовка)
	капвложения
	2018 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	20,0
	
	
	
	
	
	20,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	20,0
	
	
	
	
	
	20,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Бутырская, с. Сноведь
	капвложения
	2018 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	30,0
	
	
	
	
	
	30,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	30,0
	
	
	
	
	
	30,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Разработка ПСД по объекту «Комплекс сооружений водозаборного узла и магистральные сети водоснабжения городского округа город Выкса»
	капвложения
	2019 г.

2020 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	3403,9
	16624,3
	
	
	
	20028,2

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	3403,9
	16624,3
	
	
	
	20028,2

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Экспертиза ПСД строительства объекта: «Водоснабжение жилых домов по ул. Веретенова зем. участки №№ 18-48»
	капвложения
	2019 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	4,1
	
	
	
	
	4,1

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	4,1
	
	
	
	
	4,1

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Строительство линии водоснабжения по ул. Сиреневая с. Туртапка г. Выкса

(закольцовка)
	капвложения


	2022 г.


	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	20,0
	
	20,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	20,0
	
	20,0

	1.7
	Строительство линии водоснабжения по ул. Харитошкина р.п. Досчатое (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	1.8
	Строительство линии водоснабжения от ул. Красная Слобода до ул. Московская р.п. Ближне-Песочное
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	75,0
	
	75,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	75,0
	
	75,0

	1.9
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Спортивная р.п. Шиморское
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	30,0
	
	30,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	30,0
	
	30,0

	1.10
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Чапаева р.п. Досчатое
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	50,0
	
	50,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	50,0
	
	50,0

	1.11
	Строительство линии водоснабжения от ул. Лермонтова до ул. Пушкина р.п. Досчатое
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	1.12
	Строительство линии водоснабжения по ул. Терешковой д. Грязная (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	1.13
	Строительство линии водоснабжения по ул. Новая д. Грязная (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	1.14
	Строительство линии водоснабжения по ул. 40 лет Октября с. Мотмос (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	20,0
	
	20,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	20,0
	
	20,0

	1.15
	Строительство линии водоснабжения по ул. Мироновка (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	10,0
	
	10,0

	1.16
	Строительство линии водоснабжения по ул. Ленина с. Мотмос (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	20,0
	
	20,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	20,0
	
	20,0

	1.17
	Строительство линии водоснабжения по ул. Степана Разина с. Мотмос
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	5,0
	
	5,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	5,0
	
	5,0

	1.18
	Строительство линии водоснабжения от ул. Речная до ул. Островского р.п. Досчатое
	капвложения
	2023 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0

	1.19
	Строительство линии водоснабжения по ул. 9 Января с. Мотмос
	капвложения
	2023 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	5,00
	5,00

	1.20
	Строительство линии водоснабжения от ул. М. Горького до ул. Садовая с. Новодмитриевка
	капвложения
	2023 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	50,00
	50,00

	2.
	Основное мероприятие

Строительство сетей водоснабжения
	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	13648,3
	1120,4
	9434,4
	0,00
	8735,0
	2945,0
	35883,1

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	9410,0
	1120,4
	9434,4
	0,00
	
	
	19964,8

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4238,3
	
	
	
	
	
	4238,3

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	8735,0
	2945,0
	11680,0

	2.1
	Строительство линии водопровода по ул. Свердлова города Выкса (закольцовка)
	капвложения
	2018 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	274,2
	
	
	
	
	
	274,2

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	274,2
	
	
	
	
	
	274,2

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Строительство линии водоснабжения в кв. Лесной г. Выкса (закольцовка)
	капвложения
	2018 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	362,6
	
	
	
	
	
	362,6

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	362,6
	
	
	
	
	
	362,6

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Закольцовка линии водопровода по ул. Почтовая ул. Шлаковая г. Выкса
	капвложения
	2019 г.

2020 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	229,0
	
	
	
	229,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	229,0
	
	
	
	229,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Сосновая с. Борковка
	капвложения
	2019 г.

2020 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	1132,0
	
	
	
	1132,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	1132,0
	
	
	
	1132,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Звездная д. Тамболес
	капвложения
	2019 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	350,0
	
	
	
	
	350,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	350,0
	
	
	
	
	350,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Закольцовка линии водопровода по ул. Осипенко г. Выкса
	капвложения
	2019 г.

2020 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	506,0
	
	
	
	506,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	506,0
	
	
	
	506,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Закольцовка линии водопровода на пересечении ул. Островского и Красные Зори г. Выкса
	капвложения
	2019 г. 2020 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	872,0
	
	
	
	872,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	872,0
	
	
	
	872,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Бутырская, с. Сноведь
	капвложения
	2018 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	773,2
	
	
	
	
	
	773,2

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	773,2
	
	
	
	
	
	773,2

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Строительство линии водопровода по ул. Кленовая с. Мотмос
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	
	1000,0
	1000,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	1000,0
	1000,0

	2.10
	Строительство линии водопровода по ул. Вавилина города Выкса (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	660,0
	
	660,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	660,0
	
	660,0

	2.11
	Строительство сетей водоснабжения к жилым домам многодетных семей в р.п. Виля
	капвложения
	2018 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	12238,3
	
	
	
	
	
	12238,3

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	8000,0
	
	
	
	
	
	8000,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	4238,3
	
	
	
	
	
	4238,3

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.12

	Строительство линии водоснабжения по ул. Сиреневая с. Туртапка г. Выкса

(закольцовка)
	капвложения


	2022 г.


	Управление жилищно-коммунального хозяйства


	Всего
	
	
	
	
	150,0
	
	150,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	150,0
	
	150,0

	2.13
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная, Садовая, Ленина, Новая Слобода, Радужная, с. Борковка
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	3100,0
	
	3100,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	3100,0
	
	3100,0

	2.14
	Строительство линии водоснабжения по ул. Харитошкина р.п. Досчатое (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	320,0
	
	320,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	320,0
	
	320,0

	2.15
	Строительство линии водоснабжения от ул. Красная Слобода до ул. Московская р.п. Ближне-Песочное
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	600,0
	
	600,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	600,0
	
	600,0

	2.16
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Спортивная р.п. Шиморское
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	1100,0
	
	1100,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	1100,0
	
	1100,0

	2.17
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Чапаева р.п. Досчатое
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	1000,0
	
	1000,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	1000,0
	
	1000,0

	2.18
	Строительство линии водоснабжения от ул. Лермонтова до ул. Пушкина р.п. Досчатое
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	370,0
	
	370,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	370,0
	
	370,0

	2.19
	Строительство линии водоснабжения по ул. Терешковой д. Грязная (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	245,0
	
	245,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	245,0
	
	245,0

	2.20
	Строительство линии водоснабжения по ул. Новая д. Грязная (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	245,0
	
	245,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	245,0
	
	245,0

	2.21
	Строительство линии водоснабжения по ул. 40 лет Октября с. Мотмос (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	250,0
	
	250,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	250,0
	
	250,0

	2.22
	Строительство линии водоснабжения по ул. Мироновка (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	380,0
	
	380,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	380,0
	
	380,0

	2.23
	Строительство линии водоснабжения по ул. Ленина с. Мотмос (закольцовка)
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	250,0
	
	250,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	250,0
	
	250,0

	2.24
	Строительство линии водоснабжения по ул. Степана Разина с. Мотмос
	капвложения
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	65,0
	
	65,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	65,0
	
	65,0

	2.25
	Строительство линии водоснабжения от ул. Речная до ул. Островского р.п. Досчатое
	капвложения
	2023 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	
	1270,0
	1270,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	1270,0
	1270,0

	2.26
	Строительство линии водоснабжения по ул. 9 Января с. Мотмос
	капвложения
	2023 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	
	125,0
	125,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	125,0
	125,0

	2.27
	Строительство линии водоснабжения от ул. М. Горького до ул. Садовая с. Новодмитриевка
	капвложения
	2023 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	
	550,0
	550,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	550,0
	550,00

	2.28
	Строительство объекта «Водоснабжение жилых домов по ул. Веретенова зем. участки №№ 18-48»
	капвложения
	2019 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	770,4
	2,8
	
	
	
	773,2

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	770,4
	2,8
	
	
	
	773,2

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.29
	Строительство закольцовки линии водоснабжения по ул. Запрудная г. Выкса
	капвложения
	2019 г.

2020 г.
	
	Всего
	
	
	847,3
	
	
	
	847,3

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	847,3
	
	
	
	847,3

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.30
	Строительство закольцовки линии водоснабжения по Досчатинскому ш. г. Выкса
	капвложения
	2019 г.

2020 г.
	
	Всего
	
	
	1396,8
	
	
	
	1396,8

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	1396,8
	
	
	
	1396,8

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.31
	Строительство внеквартальных и внутриквартальных сетей водоснабжения к жилым домам многодетных семей по адресу: Нижегородская обл. г. Выкса ул. Луговских, ул. Фигуровской, ул. Виноградова, ул. Ст. матроса Астахова
	
	
	
	Всего
	
	
	4448,5
	
	
	
	4448,5

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	4448,5
	
	
	
	4448,5

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Основное мероприятие

Замена сетей водоснабжения


	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	220,0
	2500,4
	2037,4
	0
	4570,0
	2000,0
	11327,8

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	220,0
	2500,4
	2037,4
	0
	
	
	4757,8

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	4570,0
	2000,0
	6570,0

	3.1
	Замена сетей водоснабжения по ул. Суворова г. Выкса
	прочие расходы
	2018 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	220,0
	
	
	
	
	
	220,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	220,0
	
	
	
	
	
	220,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Замена сетей водоснабжения по ул. Зуева г. Выкса
	прочие расходы
	2019 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	590,9
	
	
	
	
	590,9

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	590,9
	
	
	
	
	590,9

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Установка пожарных гидрантов на существующих сетях
	прочие расходы
	2019, 2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	200,0
	1,1
	
	3500,0
	
	3701,1

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	200,0
	1,1
	
	
	
	201,1

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	3500,0
	
	3500,0

	3.4
	Замена сетей холодного водоснабжения м-он Гоголя, дом 20
	прочие расходы
	2019 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	438,8
	
	
	
	
	438,8

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	438,8
	
	
	
	
	438,8

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Замена сетей холодного водоснабжения м-он Гоголя, д. 31
	прочие расходы
	2019 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	147,7
	
	
	
	
	147,7

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	147,7
	
	
	
	
	147,7

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Замена сетей холодного водоснабжения ул. Островского, дома №№ 16-22
	прочие расходы
	2019 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	209,3
	
	
	
	
	209,3

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	209,3
	
	
	
	
	209,3

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Замена сетей холодного водоснабжения по ул. Ленина г. Выкса в районе домов №№273-279
	прочие 

расходы
	2019 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	215,8
	
	
	
	
	215,8

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	215,8
	
	
	
	
	215,8

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Замена сетей холодного водоснабжения по пл. Советская г. Выкса
	прочие расходы
	2019 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	697,9
	1,3
	
	
	
	699,2

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	697,9
	1,3
	
	
	
	699,2

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Замена линии водоснабжения в районе дома № 12 по ул. Пушкина г. Выкса


	прочие расходы
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	100,0
	
	100,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	100,0
	
	100,0

	3.10
	Замена линии водоснабжения в районе домов №№ 30,32,34,36,38 по ул. 1 Мая г. Выкса
	прочие расходы
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	550,0
	
	550,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	550,0
	
	550,0

	3.11
	Замена линии водоснабжения в районе дома № 25 по ул. Суворова г. Выкса
	прочие расходы
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	30,0
	
	30,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	30,0
	
	30,0

	3.12
	Замена линии водоснабжения в районе дома № 2 по ул. 2-я Пушкина г. Выкса
	прочие расходы
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	90,0
	
	90,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	90,0
	
	90,0

	3.13
	Замена линии водоснабжения по ул. 40 лет Октября с. Мотмос
	прочие расходы
	2022 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	300,0
	
	300,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	300,0
	
	300,0

	3.14
	Замена линии водоснабжения по ул. Сосновая с. Борковка
	прочие расходы
	2023 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	
	650,0
	650,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	650,0
	650,0

	3.15
	Замена линии водоснабжения по ул. Советская с. Мотмос
	прочие расходы
	2023 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	
	600,0
	600,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	600,0
	600,0

	3.16
	Замена линии водоснабжения по ул. Пролетарская с. Мотмос
	прочие расходы
	2023 г.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	
	
	
	750,0
	750,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	750,0
	750,0

	3.17
	Замена сетей водоснабжения по ул. Пирогова г. Выкса
	капвложения
	2020
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	860,0
	
	
	
	860,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	860,0
	
	
	
	860,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.18
	Замена сетей водоснабжения по ул. Футбольная г. Выкса
	капвложения
	2020
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	
	
	1175,0
	
	
	
	1175,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	1175,0
	
	
	
	1175,0

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3
к постановлению администрации 

городского округа город Выкса

Нижегородской области

от «___» _________ 2020   № _________
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

	№ п/п
	Наименование индикатора достижения цели, непосредственного результата
	Единица измерения
	Значение индикатора, непосредственного результата
	Всего

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	

	1
	Индикаторы:

	1.1
	Протяжённость аварийных сетей водоснабжения
	км
	156,6
	156,1
	155,1
	155,1
	154,9
	154,6
	154,6

	1.2
	Общая протяжённость сетей водоснабжения
	км
	403,51
	404,45
	405,04
	413,47
	415,99
	417,36
	417,36

	1.3
	Общее количество пожарных гидрантов
	шт
	1091
	1095
	1106
	1179
	1185
	1188
	1188

	2
	Непосредственные результаты:

	2.1
	Протяженность замененных участков сетей водоснабжения
	км
	0 
	1,24
	0,00
	0,00
	0,68
	1,33
	3,25

	2.2
	Протяженность построенных сетей водоснабжения
	км
	4,84
	0,94
	0,00
	0,00
	10,95
	1,37
	18,10

	2.3
	Количество установленных пожарных гидрантов
	шт
	11
	4
	0
	0
	94
	3
	112


Приложение 4
к постановлению администрации 

городского округа город Выкса

Нижегородской области

от «___» _________ 2020   № _________

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Выкса

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Заказчик – координатор, соисполнитель
	Расходы, руб.

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Муниципальная программа
	«Водоснабжение городского округа город Выкса на 2018-2023 годы»
	всего
	9700,00
	7028,8
	28096,1
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Муниципальный заказчик - координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00

	
	
	Соисполнитель – управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	9700,00
	7028,8
	28096,1
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 5. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Оценка расходов, тыс. руб.

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Муниципальная программа
	«Водоснабжение городского округа город Выкса на 2018-2023 годы»
	Всего
	13938,3
	7028,8
	28096,1
	0,00
	13575,0
	5050,0

	
	
	местный бюджет
	9700,0
	7028,8
	28096,1
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	4238,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13575,0
	5050,0

	Основное мероприятие 1
	Проектирование сетей водоснабжения
	Всего
	70,0
	3408,0
	16624,3
	0,00
	270,00
	105,0

	
	
	местный бюджет
	70,0
	3408,0
	16624,3
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	270,0
	105,0

	Основное мероприятие 2
	Строительство сетей водоснабжения
	Всего
	13648,3
	1120,4
	9434,4
	0,00
	8735,0
	2945,0

	
	
	местный бюджет
	9410,0
	1120,4
	9434,4
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	4238,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8735,0
	2945,0

	Основное мероприятие 3
	Замена сетей водоснабжения
	Всего
	220,0
	2500,4
	2037,4
	0,00
	4570,0
	2000,0

	
	
	местный бюджет
	220,0
	2500,4
	2037,4
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	прочие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4570,0
	2000,0


