АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2022											№96

О внесении изменений

в постановление администрации городского

округа город Выкса Нижегородской области

от 08 октября 2019 года №3703 «Об утверждении

краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

городского округа город Выкса Нижегородской области, на 2020-2022 годы»

На основании статьи 15 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановления Правительства Нижегородской области от 1 апреля 2014 года №208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», Постановления Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года №409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 8 октября 2019 года №3703 (в редакции постановлений администрации от 20.11.2019 №4196, от 29.04.2020 №931, от 07.12.2020 №2709, от 11.11.2021 №2977), изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова.

И.о. главы местного самоуправления                                              И.В. Пономарев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Выкса

от ________2022  №_____

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Выкса Нижегородской области

Таблица 1

Финансовое обеспечение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Выкса Нижегородской области

| № п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст.32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 №159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году | Планируемые средства на капитальный ремонт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |  |  |
|  |  |  | у регионального оператора (РО) | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по городскому округу город Выкса на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580 638 | 327 496 008 | 5 957 560 |  | 321 538 448 |
| Итого на 2020 год |  | 1 121 019,56 | 415 637,81 | 4 163,90 | 701 217,85 |  |  | 6,30 | 7 062 423 | 2 618 518 | 26 233 | 4 417 672 | 95,0 | 72,8 |  | 95 |  |  |  |  | 772 631 | -401 005 | -401 005 |  |  |
| Итого на 2021 год |  | 1 121 019,56 | 352 337,40 | 4 163,90 | 764 518,26 |  |  | 6,55 | 7 342 679 | 2 307 810 | 27 274 | 5 007 595 | 95,0 | 72,8 |  | 95 |  |  |  |  | 1 492 555 | 3 052 366 | 3 052 366 |  |  |
| Итого на 2022 год |  | 1 135 999,36 | 358 412,40 | 4 163,90 | 773 423,06 |  |  | 6,55 | 7 440 796 | 2 347 601 | 27 274 | 5 065 921 | 95,0 | 72,8 |  | 95 |  |  |  |  | 1 315 452 | 324 844 647 | 3 306 199 |  | 321 538 448 |

Таблица 2

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Выкса Нижегородской области

| № п/п |  | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего по городскому округу город Выкса на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 999,32 | 174 460,70 | 170 161,55 | 3 867,70 | 158 670,21 | 7 418,00 | 524 917 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 917 463,00 | 524 917 463,00 | 488 837 817,00 | 25 618 483,00 | 10 461 163,00 |  |  |
| Итого по МО на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 170,60 | 2 425,20 | 2 132,20 | 293,00 | 2 010,40 | 169 | 874 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 479,00 | 874 479,00 | 856 157,00 | 0,00 | 18 322,00 |  |  |
| 1 |  | г. Выкса, ул. Романова, д.1/4 | 1973 | не было | РО | К | 5 | 2 | 4 170,60 | 2 425,20 | 2 132,20 | 293,00 | 2 010,40 | 169 | 874 479,00 |  |  |  | 874 479,00 | 874 479,00 | 856 157,00 | 0,00 | 18 322,00 |  | 12.2020 |
| Итого по МО на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 905,90 | 4 092,80 | 3 799,80 | 293,00 | 3 678,00 | 236,00 | 13 376 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 376 237,00 | 13 376 237,00 | 13 095 982,00 | 0,00 | 280 255,00 |  |  |
| 2 | г. Выкса, ул. Романова, д.1/4 |  | 1973 | не было | РО | К | 5 | 2 | 4 170,60 | 2 425,20 | 2 132,20 | 293,00 | 2 010,40 | 169 | 4 626 979,0 |  |  |  | 4 626 979,0 | 4 626 979,0 | 4 530 036,0 | 0,0 | 96 943,0 |  | 12.2021 |
| 3 | г.Выкса, ул.Красные Зори, д.36 |  | 1962 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2 735,30 | 1 667,60 | 1 667,60 |  | 1 667,60 | 67 | 8 749 258,0 |  |  |  | 8 749 258,0 | 8 749 258,0 | 8 565 946,0 | 0,0 | 183 312,0 |  | 12.2021 |
| Итого по МО на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 922,82 | 167 942,70 | 164 229,55 | 3 281,70 | 152 981,81 | 7 013,00 | 510 666 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 666 747,00 | 510 666 747,00 | 474 885 678,00 | 25 618 483,00 | 10 162 586,00 |  |  |
| 4 |  | г.Выкса, ул.Нахимова, д.18 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 2 | 1 080,30 | 851,60 | 851,60 |  | 851,60 | 26 | 449 958,0 |  |  |  | 449 958,0 | 449 958,0 | 440 530,0 | 0,0 | 9 428,0 |  | 12.2022 |
| 5 |  | г.Выкса, ул.Красные Зори, д.24 | 1934 | не было | РО | К | 3 | 3 | 971,42 | 863,60 | 820,30 | 43,30 | 806,40 | 46 | 1 422 081,0 |  |  |  | 1 422 081,0 | 1 422 081,0 | 1 392 286,0 | 0,0 | 29 795,0 |  | 12.2022 |
| 6 |  | г.Выкса, ул.Кутузова, д.33 | 1949 | не было | РО | К | 2 | 1 | 515,86 | 466,80 | 466,80 |  | 287,50 | 14 | 1 312 147,0 |  |  |  | 1 312 147,0 | 1 312 147,0 | 1 182 930,0 | 103 902,0 | 25 315,0 |  | 12.2022 |
| 7 |  | г.Выкса, ул.Кутузова, д.31 | 1949 | не было | РО | К | 2 | 1 | 503,80 | 461,20 | 461,20 |  | 352,60 | 21 | 1 824 750,0 |  |  |  | 1 824 750,0 | 1 824 750,0 | 1 679 854,0 | 108 947,0 | 35 949,0 |  | 12.2022 |
| 8 |  | г.Выкса, ул.Кутузова, д.35 | 1948 | не было | РО | К | 2 | 1 | 509,30 | 470,80 | 470,80 |  | 360,10 | 14 | 3 067 459,0 |  |  |  | 3 067 459,0 | 3 067 459,0 | 2 820 689,0 | 186 407,0 | 60 363,0 |  | 12.2022 |
| 9 |  | г.Выкса, ул.Кутузова, д.39 | 1948 | не было | РО | К | 2 | 1 | 510,90 | 469,90 | 469,90 |  | 469,90 | 21 | 2 105 663,0 |  |  |  | 2 105 663,0 | 2 105 663,0 | 1 906 819,0 | 158 038,0 | 40 806,0 |  | 12.2022 |
| 10 |  | г.Выкса, ул.Кутузова, д.37 | 1949 | не было | РО | К | 2 | 1 | 758,80 | 464,90 | 464,90 |  | 390,80 | 26 | 2 836 286,0 |  |  |  | 2 836 286,0 | 2 836 286,0 | 2 534 725,0 | 247 317,0 | 54 244,0 |  | 12.2022 |
| 11 |  | г.Выкса, ул.Чкалова, д.2 | 1949 | не было | РО | К | 2 | 1 | 775,10 | 446,10 | 446,10 |  | 375,20 | 16 | 4 239 860,0 |  |  |  | 4 239 860,0 | 4 239 860,0 | 3 852 944,0 | 304 462,0 | 82 454,0 |  | 12.2022 |
| 12 |  | г.Выкса, ул.Красные Зори, д.36 | 1962 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2 735,30 | 1 667,60 | 1 667,60 |  | 1 667,60 | 67 | 4 251 072,0 |  |  |  | 4 251 072,0 | 4 251 072,0 | 4 162 005,0 | 0,0 | 89 067,0 |  | 12.2022 |
| 13 |  | г.Выкса, ул.Островского, д.18 | 1963 | не было | РО | К | 4 | 4 | 4 046,00 | 2 388,00 | 2 388,00 |  | 2 388,00 | 116 | 8 679 065,0 |  |  |  | 8 679 065,0 | 8 679 065,0 | 8 497 224,0 | 0,0 | 181 841,0 |  | 12.2022 |
| 14 |  | г.Выкса, ул.Чкалова, д.5 | 1962 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2 228,15 | 1 510,50 | 1 510,50 |  | 1 510,50 | 41 | 6 825 681,0 |  |  |  | 6 825 681,0 | 6 825 681,0 | 6 682 671,0 | 0,0 | 143 010,0 |  | 12.2022 |
| 15 |  | г.Выкса, ул.7 Коммунаров, д.24 | 1962 | не было | РО | К | 2 | 1 | 346,50 | 316,70 | 316,70 |  | 316,70 | 15 | 947 156,0 |  |  |  | 947 156,0 | 947 156,0 | 927 311,0 | 0,0 | 19 845,0 |  | 12.2022 |
| 16 |  | г.Выкса, м-н Гоголя, д.17 | 1972 | не было | РО | К | 5 | 2 | 4 184,10 | 2 691,35 | 2 285,90 |  | 1 771,00 | 197 | 11 216 194,0 |  |  |  | 11 216 194,0 | 11 216 194,0 | 10 981 196,0 | 0,0 | 234 998,0 |  | 12.2022 |
| 17 |  | г.Выкса, ул.Восточная, д.28 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 393,20 | 361,50 | 361,50 |  | 312,90 | 20 | 1 467 604,0 |  |  |  | 1 467 604,0 | 1 467 604,0 | 1 436 855,0 | 0,0 | 30 749,0 |  | 12.2022 |
| 18 |  | г.Выкса, мкр. Гоголя, д.19 | 1975 | не было | ССч | П | 5 | 8 | 7 794,70 | 5 960,10 | 5 562,90 | 398,70 | 5 331,30 | 246 | 16 324 598,0 |  |  |  | 16 324 598,0 | 16 324 598,0 | 15 236 697,0 | 761 835,0 | 326 066,0 |  | 12.2022 |
| 19 |  | г.Выкса, мкр.Гоголя, д.20 | 1974 | не было | ССч | К | 5 | 6 | 5 568,00 | 4 308,00 | 4 308,00 |  | 4 090,30 | 196 | 12 425 634,0 |  |  |  | 12 425 634,0 | 12 425 634,0 | 11 597 567,0 | 579 879,0 | 248 188,0 |  | 12.2022 |
| 20 |  | г.Выкса, мкр.Гоголя, д.3 | 1959 | не было | РО | К | 2 | 1 | 331,60 | 235,80 | 235,80 |  | 235,80 | 15 | 1 018 179,0 |  |  |  | 1 018 179,0 | 1 018 179,0 | 950 325,0 | 47 517,0 | 20 337,0 |  | 12.2022 |
| 21 |  | г.Выкса, мкр.Центральный, д.3 | 1992 | не было | ССч | П | 9 | 3 | 5 960,00 | 5 532,50 | 5 532,50 |  | 5 532,50 | 224 | 5 785 560,0 |  |  |  | 5 785 560,0 | 5 785 560,0 | 5 400 000,0 | 270 000,0 | 115 560,0 |  | 12.2022 |
| 22 |  | г. Выкса, мкр. Центральный, д.1 | 1990 | не было | РО | П | 9 | 4 | 9 150,00 | 7 263,78 | 7 247,58 |  | 7 247,58 | 301 | 7 714 080,0 |  |  |  | 7 714 080,0 | 7 714 080,0 | 7 200 000,0 | 360 000,0 | 154 080,0 |  | 12.2022 |
| 23 |  | г. Выкса, ул. 1 Мая, д.30 | 1991 | не было | РО | П | 9 | 3 | 7 464,10 | 5 740,00 | 5 740,00 |  | 5 740,00 | 234 | 5 785 560,0 |  |  |  | 5 785 560,0 | 5 785 560,0 | 5 400 000,0 | 270 000,0 | 115 560,0 |  | 12.2022 |
| 24 |  | г. Выкса, ул. Красные Зори, д.35 | 1991 | не было | РО | К | 9 | 3 | 7 283,80 | 5 816,80 | 5 816,80 |  | 5 816,80 | 287 | 5 785 560,0 |  |  |  | 5 785 560,0 | 5 785 560,0 | 5 400 000,0 | 270 000,0 | 115 560,0 |  | 12.2022 |
| 25 |  | г. Выкса, ул. Красные Зори д.2 | 1991 | не было | ССч | К | 9 | 5 | 13 150,00 | 10 840,04 | 10 828,74 |  | 10 643,20 | 462 | 1 928 520,0 |  |  |  | 1 928 520,0 | 1 928 520,0 | 1 800 000,0 | 90 000,0 | 38 520,0 |  | 12.2022 |
| 26 |  | г.Выкса, мкр.Гоголя, д.31 | 1983 | не было | ССч | П | 5 | 8 | 8 279,90 | 5 893,20 | 5 893,20 |  | 5 556,80 | 245 | 14 953 008,0 |  |  |  | 14 953 008,0 | 14 953 008,0 | 13 956 512,0 | 697 826,0 | 298 670,0 |  | 12.2022 |
| 27 |  | г. Выкса, ул. Зуева, д. 3 | 1990 | не было | РО | П | 9 | 1 | 4 150,00 | 3 735,82 | 3 735,82 |  | 3 666,48 | 188 | 1 928 520,0 |  |  |  | 1 928 520,0 | 1 928 520,0 | 1 800 000,0 | 90 000,0 | 38 520,0 |  | 12.2022 |
| 28 |  | г.Выкса, мкр.Центральный, д.5 | 1992 | не было | ССч | П | 9 | 3 | 5 950,00 | 5 671,80 | 5 671,80 |  |  | 272 | 3 857 040,0 |  |  |  | 3 857 040,0 | 3 857 040,0 | 3 600 000,0 | 180 000,0 | 77 040,0 |  | 12.2022 |
| 29 |  | г. Выкса, ул. Пушкина, д. 16 | 1978 | не было | РО | П | 9 | 5 | 6 664,14 | 5 794,90 | 5 794,90 |  | 5 319,22 | 244 | 9 732 600,0 |  |  |  | 9 732 600,0 | 9 732 600,0 | 9 000 000,0 | 540 000,0 | 192 600,0 |  | 12.2022 |
| 30 |  | рп. Досчатое, мк-он. Приокский, д. 6 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 2 | 662,90 | 625,40 | 625,40 |  | 625,40 | 17 | 4 693 973,0 |  |  |  | 4 693 973,0 | 4 693 973,0 | 4 334 489,0 | 266 725,0 | 92 759,0 |  | 12.2022 |
| 31 |  | рп. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д. 11 | 1959 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 439,80 | 327,70 | 327,70 |  | 327,70 | 21 | 2 386 757,0 |  |  |  | 2 386 757,0 | 2 386 757,0 | 2 087 695,0 | 254 385,0 | 44 677,0 |  | 12.2022 |
| 32 |  | рп. Досчатое, мк-он. Приокский, д. 5 | 1958 | не было | РО | К | 2 | 2 | 383,53 | 328,33 | 328,33 |  | 328,33 | 16 | 2 488 051,0 |  |  |  | 2 488 051,0 | 2 488 051,0 | 2 275 574,0 | 163 779,0 | 48 698,0 |  | 12.2022 |
| 33 |  | рп. Шиморское, ул. Мичурина, д. 2, лит. б | 1957 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 426,10 | 391,60 | 391,60 |  | 391,60 | 20 | 2 822 915,0 |  |  |  | 2 822 915,0 | 2 822 915,0 | 2 494 786,0 | 274 740,0 | 53 389,0 |  | 12.2022 |
| 34 |  | рп. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д. 19 | 1974 | не было | РО | К | 2 | 2 | 557,30 | 525,80 | 525,80 |  | 525,80 | 15 | 4 372 483,0 |  |  |  | 4 372 483,0 | 4 372 483,0 | 3 987 757,0 | 299 388,0 | 85 338,0 |  | 12.2022 |
| 35 |  | г.Выкса, ул.Белякова, д.12 | 1953 | не было | РО | К | 2 | 2 | 901,49 | 783,90 | 783,90 |  | 783,90 | 24 | 2 534 153,0 |  |  |  | 2 534 153,0 | 2 534 153,0 | 2 318 603,0 | 165 931,0 | 49 619,0 |  | 12.2022 |
| 36 |  | г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 47 | 1927 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 360,76 | 313,70 | 313,70 |  | 313,70 | 6 | 3 377 027,0 |  |  |  | 3 377 027,0 | 3 377 027,0 | 3 105 307,0 | 205 266,0 | 66 454,0 |  | 12.2022 |
| 37 |  | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 14 | 1969 | не было | ССч | П | 5 | 4 | 3 805,20 | 3 505,20 | 3 505,20 |  | 3 212,80 | 160 | 18 566 690,0 |  |  |  | 18 566 690,0 | 18 566 690,0 | 17 282 704,0 | 914 136,0 | 369 850,0 |  | 12.2022 |
| 38 |  | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 24 | 1972 | не было | ССч | П | 5 | 4 | 4 150,00 | 3 512,00 | 3 512,00 |  | 3 426,30 | 175 | 18 602 612,0 |  |  |  | 18 602 612,0 | 18 602 612,0 | 17 316 232,0 | 915 812,0 | 370 568,0 |  | 12.2022 |
| 39 |  | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 49 | 1964 | не было | РО | К | 4 | 3 | 2 251,82 | 1 987,10 | 1 653,60 | 333,50 | 1 863,50 | 82 | 10 023 266,0 |  |  |  | 10 023 266,0 | 10 023 266,0 | 9 308 629,0 | 515 432,0 | 199 205,0 |  | 12.2022 |
| 40 |  | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 7 | 1974 | не было | ССч | К | 5 | 4 | 3 784,77 | 3 291,10 | 2 639,40 | 651,70 | 2 520,40 | 117 | 17 435 678,0 |  |  |  | 17 435 678,0 | 17 435 678,0 | 16 227 064,0 | 861 354,0 | 347 260,0 |  | 12.2022 |
| 41 |  | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 4 | 1977 | не было | ССч | П | 5 | 6 | 4 440,92 | 3 861,67 | 3 861,67 |  | 3 687,80 | 157 | 18 193 547,0 |  |  |  | 18 193 547,0 | 18 193 547,0 | 16 934 428,0 | 896 722,0 | 362 397,0 |  | 12.2022 |
| 42 |  | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 51 | 1976 | не было | ССч | П | 5 | 6 | 3 925,70 | 2 993,40 | 2 908,40 | 85,00 | 2 772,50 | 133 | 15 253 781,0 |  |  |  | 15 253 781,0 | 15 253 781,0 | 14 190 573,0 | 759 529,0 | 303 679,0 |  | 12.2022 |
| 43 |  | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 74 | 1980 | не было | ССч | П | 5 | 4 | 3 998,20 | 2 844,90 | 2 648,40 | 196,50 | 2 695,70 | 120 | 8 312 732,0 |  |  |  | 8 312 732,0 | 8 312 732,0 | 7 712 088,0 | 435 605,0 | 165 039,0 |  | 12.2022 |
| 44 |  | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 8 | 1977 | не было | ССч | К | 5 | 8 | 6 930,68 | 6 088,30 | 5 762,40 | 325,90 | 5 438,80 | 240 | 28 655 072,0 |  |  |  | 28 655 072,0 | 28 655 072,0 | 26 698 779,0 | 1 384 939,0 | 571 354,0 |  | 12.2022 |
| 45 |  | г. Выкса, ул. Островского, д. 21, лит. а | 1955 | не было | РО | К | 2 | 1 | 434,13 | 377,50 | 377,50 |  | 377,50 | 19 | 527 329,0 |  |  |  | 527 329,0 | 527 329,0 | 445 518,0 | 72 276,0 | 9 535,0 |  | 12.2022 |
| 46 |  | г.Выкса, ул.Островского, д.35 | 1953 | не было | РО | К | 2 | 2 | 717,40 | 551,80 | 504,90 | 46,90 | 504,90 | 23 | 438 235,0 |  |  |  | 438 235,0 | 438 235,0 | 362 361,0 | 68 119,0 | 7 755,0 |  | 12.2022 |
| 47 |  | рп. Досчатое, мк-он Приокский, д. 11 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 519,40 | 458,20 | 458,20 |  | 458,20 | 14 | 3 452 415,0 |  |  |  | 3 452 415,0 | 3 452 415,0 | 3 175 671,0 | 208 784,0 | 67 960,0 |  | 12.2022 |
| 48 |  | рп. Шиморское, ул. Спортивная, д. 1 | 1958 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 469,32 | 408,10 | 408,10 |  | 408,10 | 19 | 4 611 715,0 |  |  |  | 4 611 715,0 | 4 611 715,0 | 4 164 378,0 | 358 219,0 | 89 118,0 |  | 12.2022 |
| 49 |  | г Выкса, ул Нахимова, д 17 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 2 | 973,13 | 846,20 | 846,20 |  | 846,20 | 21 | 782 676,0 |  |  |  | 782 676,0 | 782 676,0 | 683 848,0 | 84 193,0 | 14 635,0 |  | 12.2022 |
| 50 |  | рп. Шиморское, ул. Спортивная, д. 10 | 1957 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 456,32 | 396,80 | 396,80 |  | 396,80 | 13 | 2 858 407,0 |  |  |  | 2 858 407,0 | 2 858 407,0 | 2 527 913,0 | 276 396,0 | 54 098,0 |  | 12.2022 |
| 51 |  | рп. Шиморское, ул. Ленина, д. 4 | 1965 | не было | РО | К | 2 | 2 | 515,20 | 448,00 | 448,00 |  | 448,00 | 28 | 2 677 917,0 |  |  |  | 2 677 917,0 | 2 677 917,0 | 2 359 451,0 | 267 973,0 | 50 493,0 |  | 12.2022 |
| 52 |  | г. Выкса, ул. Белякова, д. 10 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 1 | 554,30 | 482,00 | 482,00 |  | 482,00 | 17 | 1 769 568,0 |  |  |  | 1 769 568,0 | 1 769 568,0 | 1 604 972,0 | 130 249,0 | 34 347,0 |  | 12.2022 |
| 53 |  | г. Выкса, ул. Пушкина, д. 6 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 2 | 1 018,52 | 665,10 | 665,10 |  | 624,50 | 28 | 997 195,0 |  |  |  | 997 195,0 | 997 195,0 | 884 071,0 | 94 204,0 | 18 920,0 |  | 12.2022 |
| 54 |  | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 5 | 1978 | не было | ССч | П | 5 | 6 | 6 488,65 | 5 642,30 | 5 642,30 |  | 5 585,80 | 232 | 20 667 086,0 |  |  |  | 20 667 086,0 | 20 667 086,0 | 19 243 126,0 | 1 012 157,0 | 411 803,0 |  | 12.2022 |
| 55 |  | г.Выкса, ул.Братьев Баташевых, д.54 | 1928 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 345,02 | 317,50 | 317,50 |  | 183,70 | 13 | 514 199,0 |  |  |  | 514 199,0 | 514 199,0 | 433 263,0 | 71 664,0 | 9 272,0 |  | 12.2022 |
| 56 |  | г. Выкса, ул. Стахановская, д. 18 | 1967 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1 701,30 | 1 253,20 | 1 253,20 |  | 390,80 | 56 | 1 504 350,0 |  |  |  | 1 504 350,0 | 1 504 350,0 | 1 357 429,0 | 117 872,0 | 29 049,0 |  | 12.2022 |
| 57 |  | г. Выкса, ул. Пушкина, д. 5 | 1980 | не было | РО | К | 9 | 2 | 4 253,20 | 3 775,40 | 3 775,40 |  | 3 739,68 | 144 | 11 833 845,0 |  |  |  | 11 833 845,0 | 11 833 845,0 | 10 998 548,0 | 599 928,0 | 235 369,0 |  | 12.2022 |
| 58 |  | г.Выкса, ул.Белякова, д.8 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 2 | 992,45 | 863,00 | 863,00 |  | 863,00 | 26 | 3 016 971,0 |  |  |  | 3 016 971,0 | 3 016 971,0 | 2 769 246,0 | 188 463,0 | 59 262,0 |  | 12.2022 |
| 59 |  | г. Выкса, ул. Островского, д. 36 | 1950 | не было | РО | К | 2 | 1 | 508,20 | 471,40 | 471,40 |  | 471,40 | 15 | 2 801 410,0 |  |  |  | 2 801 410,0 | 2 801 410,0 | 2 568 050,0 | 178 403,0 | 54 957,0 |  | 12.2022 |
| 60 |  | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 1 | 1976 | не было | ССч | П | 5 | 6 | 5 257,80 | 3 809,90 | 3 694,90 | 115,00 | 0,00 | 89 | 14 022 503,0 |  |  |  | 14 022 503,0 | 14 022 503,0 | 13 041 350,0 | 702 068,0 | 279 085,0 |  | 12.2022 |
| 61 |  | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 52 | 1968 | не было | ССч | К | 5 | 4 | 2 937,79 | 2 559,95 | 2 559,95 |  | 2 559,95 | 102 | 13 573 280,0 |  |  |  | 13 573 280,0 | 13 573 280,0 | 12 622 063,0 | 681 104,0 | 270 113,0 |  | 12.2022 |
| 62 |  | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 70 | 1980 | не было | ССч | П | 5 | 6 | 4 339,76 | 3 850,40 | 3 850,40 |  | 3 774,60 | 151 | 19 606 569,0 |  |  |  | 19 606 569,0 | 19 606 569,0 | 18 253 283,0 | 962 665,0 | 390 621,0 |  | 12.2022 |
| 63 |  | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 72 | 1979 | не было | ССч | П | 5 | 4 | 5 068,80 | 3 875,20 | 3 875,20 |  | 3 791,80 | 190 | 16 281 771,0 |  |  |  | 16 281 771,0 | 16 281 771,0 | 15 150 056,0 | 807 503,0 | 324 212,0 |  | 12.2022 |
| 64 |  | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 73 | 1980 | не было | ССч | П | 5 | 6 | 5 510,00 | 3 820,70 | 3 820,70 |  | 3 698,00 | 172 | 12 989 688,0 |  |  |  | 12 989 688,0 | 12 989 688,0 | 12 077 363,0 | 653 869,0 | 258 456,0 |  | 12.2022 |
| 65 |  | г. Выкса, ул. Кутузова, д. 41 | 1948 | не было | РО | К | 2 | 1 | 504,90 | 465,30 | 465,30 |  | 3 443,00 | 15 | 4 984 860,0 |  |  |  | 4 984 860,0 | 4 984 860,0 | 4 605 991,0 | 280 300,0 | 98 569,0 |  | 12.2022 |
| 66 |  | г. Выкса, ул. Нахимова, д. 19 | 1955 | не было | ССч | К | 2 | 1 | 659,22 | 530,90 | 530,90 |  | 530,90 | 16 | 1 592 740,0 |  |  |  | 1 592 740,0 | 1 592 740,0 | 1 439 928,0 | 121 997,0 | 30 815,0 |  | 12.2022 |
| 67 |  | г.Выкса, ул.Чкалова, д.11 | 1950 | не было | РО | К | 2 | 2 | 533,94 | 507,90 | 415,70 | 92,20 | 415,70 | 18 | 643 668,0 |  |  |  | 643 668,0 | 643 668,0 | 554 104,0 | 77 706,0 | 11 858,0 |  | 12.2022 |
| 68 |  | рп. Шиморское, ул. Ленина, д. 1 | 1958 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 448,16 | 389,70 | 389,70 |  | 389,70 | 10 | 3 504 973,0 |  |  |  | 3 504 973,0 | 3 504 973,0 | 3 131 391,0 | 306 570,0 | 67 012,0 |  | 12.2022 |
| 69 |  | г. Выкса, ул. Островского, д. 45 | 1953 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1 039,50 | 955,80 | 955,80 |  | 2 071,40 | 26 | 2 617 044,0 |  |  |  | 2 617 044,0 | 2 617 044,0 | 2 395 971,0 | 169 799,0 | 51 274,0 |  | 12.2022 |
| 70 |  | г. Выкса, ул. Пирогова, д. 6, лит. б | 1955 | не было | РО | К | 2 | 1 | 420,20 | 387,00 | 387,00 |  | 287,50 | 11 | 1 430 648,0 |  |  |  | 1 430 648,0 | 1 430 648,0 | 1 288 639,0 | 114 432,0 | 27 577,0 |  | 12.2022 |
| 71 |  | г.Выкса, ул.Нахимова, д.18 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 2 | 980,26 | 852,40 | 852,40 |  | 270,50 | 19 | 989 501,0 |  |  |  | 989 501,0 | 989 501,0 | 876 890,0 | 93 845,0 | 18 766,0 |  | 12.2022 |
| 72 |  | г. Выкса, ул. Чкалова, д. 23 | 1952 | не было | РО | К | 2 | 2 | 934,61 | 812,70 | 812,70 |  | 812,70 | 21 | 5 167 202,0 |  |  |  | 5 167 202,0 | 5 167 202,0 | 4 776 181,0 | 288 810,0 | 102 211,0 |  | 12.2022 |
| 73 |  | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 26 | 1972 | не было | ССч | П | 5 | 4 | 4 040,53 | 3 513,50 | 3 513,50 |  | 3 279,70 | 168 | 18 176 317,0 |  |  |  | 18 176 317,0 | 18 176 317,0 | 16 918 346,0 | 895 918,0 | 362 053,0 |  | 12.2022 |
| 74 |  | г.Выкса, ул.Вавилина, д.1 | 1928 | не было | РО | КД | 2 | 1 | 345,09 | 323,80 | 323,80 |  | 323,80 | 10 | 1 589 671,0 |  |  |  | 1 589 671,0 | 1 589 671,0 | 1 437 063,0 | 121 854,0 | 30 754,0 |  | 12.2022 |
| 75 |  | г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 31 | 1962 | не было | РО | К | 4 | 4 | 3 347,00 | 2 890,10 | 2 818,40 | 71,70 | 2 818,40 | 120 | 11 034 823,0 |  |  |  | 11 034 823,0 | 11 034 823,0 | 10 252 774,0 | 562 639,0 | 219 410,0 |  | 12.2022 |
| 76 |  | г.Выкса, ул.Островского, д.22 | 1959 | не было | РО | К | 3 | 4 | 2 558,00 | 1 980,20 | 1 754,70 | 225,50 | 1 754,70 | 51 | 1 443 226,0 |  |  |  | 1 443 226,0 | 1 443 226,0 | 1 300 378,0 | 115 019,0 | 27 829,0 |  | 12.2022 |
| 77 |  | г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 9 | 1968 | не было | ССч | К | 5 | 4 | 4 096,40 | 3 364,10 | 2 941,00 | 423,10 | 2 941,00 | 110 | 17 821 309,0 |  |  |  | 17 821 309,0 | 17 821 309,0 | 16 586 997,0 | 879 350,0 | 354 962,0 |  | 12.2022 |
| 78 |  | г. Выкса, ул. Белякова, д. 29 | 1976 | не было | ССч | К | 5 | 4 | 4 045,80 | 3 075,10 | 3 075,10 |  | 2 993,80 | 144 | 6 512 713,0 |  |  |  | 6 512 713,0 | 6 512 713,0 | 6 032 025,0 | 351 602,0 | 129 086,0 |  | 12.2022 |
| 79 |  | г Выкса, ул Красные Зори, д 32 | 1940 | не было | РО | К | 4 | 2 | 1 584,44 | 1 418,16 | 1 145,46 | 272,70 | 1 089,07 | 45 | 2 628 351,0 |  |  |  | 2 628 351,0 | 2 628 351,0 | 2 453 192,0 | 122 660,0 | 52 499,0 |  | 12.2022 |

Таблица 3

Перечень видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Выкса Нижегородской области

| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего ПИР | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКД и (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Всего по городскому округу город Выкса на 2020-2022 годы |  | 524 917 463,00 | 488 837 817,00 | 200 186 625,00 | 10 468,50 | 32 461 963,00 | 33 629,80 | 89 177 724,00 | 7 336,85 | 38 913 642,00 | 9 294,00 | 14 721 458,00 | 687,00 | 1 861 740,00 | 12 042,00 | 23 050 098,00 | 22,00 | 39 600 000,00 | 30 028,49 | 129 665 421,00 | 17 345,70 | 17 759 052,00 | 47 297,01 | 88 796 316,00 | 0,00 | 417,00 | 12 830 403,00 | 0,00 | 0,00 | 25 618 483,00 | 22 468 483,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 700 000,00 | 10 461 163,00 |  |
| Итого по МО на 2020 год |  | 874 479,00 | 856 157,00 | 856 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 856 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 322,00 |  |
| 1 | г. Выкса, ул. Романова, д.1/4 | 874 479,00 | 856 157,00 | 856 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 856 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 18 322,00 |  |
|  | Итого по МО на 2021 год | 13 376 237,00 | 13 095 982,00 | 6 425 860,00 | 1 130,00 | 2 893 245,00 | 515,00 | 3 104 066,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 428 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325,00 | 6 670 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 255,00 |  |
| 2 | г. Выкса, ул. Романова, д.1/4 | 4 626 979,00 | 4 530 036,00 | 2 893 245,00 | 1 130,00 | 2 893 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,00 | 1 636 791,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 96 943,00 |  |
| 3 | г.Выкса, ул.Красные Зори, д.36 | 8 749 258,00 | 8 565 946,00 | 3 532 615,00 |  |  | 515,00 | 3 104 066,00 |  |  | 500,00 | 428 549,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,00 | 5 033 331,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 183 312,00 |  |

| Итого по МО на 2022 год |  | 510 666 747,00 | 474 885 678,00 | 192 904 608,00 | 9 338,50 | 29 568 718,00 | 33 114,80 | 86 073 658,00 | 7 336,85 | 38 913 642,00 | 8 794,00 | 14 292 909,00 | 687,00 | 1 861 740,00 | 11 742,00 | 22 193 941,00 | 22,00 | 39 600 000,00 | 30 028,49 | 129 665 421,00 | 17 345,70 | 17 759 052,00 | 43 972,01 | 82 126 194,00 | 0,00 | 417,00 | 12 830 403,00 | 0,00 | 0,00 | 25 618 483,00 | 22 468 483,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 700 000,00 | 10 162 586,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | г.Выкса, ул.Нахимова, д.18 | 449 958,00 | 440 530,00 | 440 530,00 |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 188 855,00 |  |  | 250,00 | 251 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 9 428,00 |  |
| 5 | г.Выкса, ул.Красные Зори, д.24 | 1 422 081,00 | 1 392 286,00 | 1 392 286,00 |  |  | 600,00 | 1 392 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 29 795,00 |  |
| 6 | г.Выкса, ул.Кутузова, д.33 | 1 312 147,00 | 1 182 930,00 | 56 152,00 | 40,00 | 56 152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 1 126 778,00 |  |  |  |  |  | 103 902,00 | 103 902,00 |  |  |  | 25 315,00 |  |
| 7 | г.Выкса, ул.Кутузова, д.31 | 1 824 750,00 | 1 679 854,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,00 | 1 679 854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 947,00 | 108 947,00 |  |  |  | 35 949,00 |  |
| 8 | г.Выкса, ул.Кутузова, д.35 | 3 067 459,00 | 2 820 689,00 | 1 693 911,00 | 40,00 | 56 152,00 | 210,00 | 786 124,00 |  |  | 175,00 | 655 104,00 |  |  | 175,00 | 196 531,00 |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 1 126 778,00 |  |  |  |  |  | 186 407,00 | 186 407,00 |  |  |  | 60 363,00 |  |
| 9 | г.Выкса, ул.Кутузова, д.39 | 2 105 663,00 | 1 906 819,00 | 780 041,00 | 25,00 | 35 094,00 | 160,00 | 598 952,00 |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 145 995,00 |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 1 126 778,00 |  |  |  |  |  | 158 038,00 | 158 038,00 |  |  |  | 40 806,00 |  |
| 10 | г.Выкса, ул.Кутузова, д.37 | 2 836 286,00 | 2 534 725,00 | 1 407 947,00 | 40,00 | 56 152,00 | 110,00 | 411 780,00 | 15 | 210 043,00 | 150,00 | 561 517,00 |  |  | 150,00 | 168 455,00 |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 1 126 778,00 |  |  |  |  |  | 247 317,00 | 197 317,00 |  | 50 000,00 |  | 54 244,00 |  |
| 11 | г.Выкса, ул.Чкалова, д.2 | 4 239 860,00 | 3 852 944,00 | 1 459 944,00 | 40,00 | 56 152,00 | 180,00 | 673 820,00 |  |  | 150,00 | 561 517,00 |  |  | 150,00 | 168 455,00 |  |  | 300,00 | 1 266 222,00 |  |  | 400,00 | 1 126 778,00 |  |  |  |  |  | 304 462,00 | 304 462,00 |  |  |  | 82 454,00 |  |
| 12 | г.Выкса, ул.Красные Зори, д.36 | 4 251 072,00 | 4 162 005,00 | 786 991,00 | 100,00 | 157 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 629 483,00 |  |  | 697,00 | 3 375 014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 89 067,00 |  |
| 13 | г.Выкса, ул.Островского, д.18 | 8 679 065,00 | 8 497 224,00 | 5 334 347,00 | 150,00 | 236 261,00 | 840,00 | 4 444 440,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 653 646,00 |  |  | 772,00 | 3 162 877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 181 841,00 |  |
| 14 | г.Выкса, ул.Чкалова, д.5 | 6 825 681,00 | 6 682 671,00 | 4 220 271,00 | 100,00 | 1 671 451,00 | 920,00 | 2 548 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,00 | 2 462 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 143 010,00 |  |
| 15 | г.Выкса, ул.7 Коммунаров, д.24 | 947 156,00 | 927 311,00 | 81 258,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 81 258,00 |  |  |  |  |  |  | 225,00 | 846 053,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 19 845,00 |  |
| 16 | г.Выкса, м-н Гоголя, д.17 | 11 216 194,00 | 10 981 196,00 | 6 728 259,00 | 440,00 | 1 898 029,00 | 1 480,00 | 2 751 750,00 |  |  | 352,00 | 754 647,00 | 277,00 | 530 856,00 | 334,00 | 792 977,00 |  |  | 1 145,00 | 4 252 937,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 234 998,00 |  |
| 17 | г.Выкса, ул.Восточная, д.28 | 1 467 604,00 | 1 436 855,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,00 | 1 436 855,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 30 749,00 |  |
| 18 | г.Выкса, мкр. Гоголя, д.19 | 16 324 598,00 | 15 236 697,00 | 6 075 368,00 |  |  | 1 800,00 | 4 953 618,00 |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 1 121 750,00 |  |  | 1 380,00 | 9 161 329,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 835,00 | 761 835,00 |  |  |  | 326 066,00 |  |
| 19 | г.Выкса, мкр.Гоголя, д.20 | 12 425 634,00 | 11 597 567,00 | 4 975 697,00 |  |  | 1 285,00 | 3 580 508,00 |  |  | 360,00 | 584 380,00 |  |  | 420,00 | 810 809,00 |  |  | 1 128,00 | 6 621 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 879,00 | 579 879,00 |  |  |  | 248 188,00 |  |
| 20 | г.Выкса, мкр.Гоголя, д.3 | 1 018 179,00 | 950 325,00 | 436 220,00 |  |  | 126,00 | 323 416,00 |  |  | 25,00 | 35 712,00 |  |  | 34,00 | 77 092,00 |  |  | 200,00 | 514 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 517,00 | 47 517,00 |  |  |  | 20 337,00 |  |
| 21 | г.Выкса, мкр.Центральный, д.3 | 5 785 560,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 | 270 000,00 |  |  |  | 115 560,00 |  |
| 22 | г. Выкса, мкр. Центральный, д.1 | 7 714 080,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 000,00 | 360 000,00 |  |  |  | 154 080,00 |  |
| 23 | г. Выкса, ул. 1 Мая, д.30 | 5 785 560,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 | 270 000,00 |  |  |  | 115 560,00 |  |
| 24 | г. Выкса, ул. Красные Зори, д.35 | 5 785 560,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 | 270 000,00 |  |  |  | 115 560,00 |  |
| 25 | г. Выкса, ул. Красные Зори д.2 | 1 928 520,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000,00 | 90 000,00 |  |  |  | 38 520,00 |  |
| 26 | г.Выкса, мкр.Гоголя, д.31 | 14 953 008,00 | 13 956 512,00 | 4 898 015,00 |  |  | 2 050,00 | 4 898 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 550,00 | 9 058 497,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 826,00 | 697 826,00 |  |  |  | 298 670,00 |  |
| 27 | г. Выкса, ул. Зуева, д. 3 | 1 928 520,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000,00 | 90 000,00 |  |  |  | 38 520,00 |  |
| 28 | г.Выкса, мкр.Центральный, д.5 | 3 857 040,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  |  | 77 040,00 |  |
| 29 | г. Выкса, ул. Пушкина, д. 16 | 9 732 600,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 000,00 | 540 000,00 |  |  |  | 192 600,00 |  |
| 30 | рп. Досчатое, мк-он. Приокский, д. 6 | 4 693 973,00 | 4 334 489,00 | 1 659 854,00 | 100,00 | 276 245,00 | 300,00 | 815 959,00 | 60,00 | 282 193,00 | 100,00 | 108 094,00 |  |  | 100,00 | 177 363,00 |  |  | 588,90 | 1 674 971,00 |  |  | 2 787,12 | 999 664,00 |  |  |  |  |  | 266 725,00 | 216 725,00 |  | 50 000,00 |  | 92 759,00 |  |
| 31 | рп. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д. 11 | 2 386 757,00 | 2 087 695,00 | 516 095,00 | 50,00 | 168 952,00 |  |  | 79,10 | 147 865,00 | 34,00 | 68 912,00 |  |  | 34,00 | 130 366,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 | 1 571 600,00 |  |  | 254 385,00 | 104 385,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 44 677,00 |  |
| 32 | рп. Досчатое, мк-он. Приокский, д. 5 | 2 488 051,00 | 2 275 574,00 | 871 411,00 | 75,00 | 145 027,00 | 150,00 | 428 372,00 | 30,00 | 148 149,00 | 50,00 | 56 749,00 |  |  | 50,00 | 93 114,00 |  |  | 602,29 | 879 347,00 |  |  | 2 751,39 | 524 816,00 |  |  |  |  |  | 163 779,00 | 113 779,00 |  | 50 000,00 |  | 48 698,00 |  |
| 33 | рп. Шиморское, ул. Мичурина, д. 2, лит. б | 2 822 915,00 | 2 494 786,00 | 616 731,00 | 50,00 | 201 897,00 |  |  | 78,70 | 176 698,00 | 34,00 | 82 350,00 |  |  | 34,00 | 155 786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 | 1 878 055,00 |  |  | 274 740,00 | 124 740,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 53 389,00 |  |
| 34 | рп. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д. 19 | 4 372 483,00 | 3 987 757,00 | 1 466 099,00 | 120,00 | 271 087,00 | 258,80 | 875 268,00 |  |  | 120,00 | 110 570,00 |  |  | 50,00 | 209 174,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 2 521 658,00 |  |  | 299 388,00 | 199 388,00 |  |  | 100 000,00 | 85 338,00 |  |
| 35 | г.Выкса, ул.Белякова, д.12 | 2 534 153,00 | 2 318 603,00 | 1 673 414,00 |  |  | 406,00 | 818 203,00 | 64,00 | 353 711,00 | 84,00 | 221 710,00 |  |  | 94,00 | 279 790,00 |  |  |  |  |  |  | 535,20 | 645 189,00 |  |  |  |  |  | 165 931,00 | 115 931,00 |  | 50 000,00 |  | 49 619,00 |  |
| 36 | г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 47 | 3 377 027,00 | 3 105 307,00 | 1 016 244,00 | 160,00 | 161 734,00 | 304,00 | 522 198,00 | 76,00 | 141 548,00 | 60,00 | 65 968,00 |  |  | 55,00 | 124 796,00 |  |  | 270,00 | 886 475,00 |  |  | 575,00 | 1 202 588,00 |  |  |  |  |  | 205 266,00 | 155 266,00 |  | 50 000,00 |  | 66 454,00 |  |
| 37 | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 14 | 18 566 690,00 | 17 282 704,00 | 7 588 197,00 | 322,00 | 1 158 749,00 | 840,00 | 3 791 470,00 | 280,00 | 1 581 616,00 | 300,00 | 404 325,00 |  |  | 310,00 | 652 037,00 |  |  | 810,00 | 4 786 946,00 | 780,00 | 862 490,00 | 2 300,00 | 4 045 071,00 |  |  |  |  |  | 914 136,00 | 864 136,00 |  | 50 000,00 |  | 369 850,00 |  |
| 38 | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 24 | 18 602 612,00 | 17 316 232,00 | 7 602 918,00 | 322,00 | 1 160 997,00 | 840,00 | 3 798 825,00 | 280,00 | 1 584 685,00 | 300,00 | 405 109,00 |  |  | 310,00 | 653 302,00 |  |  | 850,00 | 4 796 233,00 | 780,00 | 864 163,00 | 2 220,00 | 4 052 918,00 |  |  |  |  |  | 915 812,00 | 865 812,00 |  | 50 000,00 |  | 370 568,00 |  |
| 39 | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 49 | 10 023 266,00 | 9 308 629,00 | 4 301 753,00 | 232,00 | 656 896,00 | 720,00 | 2 149 386,00 | 180,00 | 896 619,00 | 250,00 | 229 212,00 |  |  | 270,00 | 369 640,00 |  |  | 880,00 | 2 713 723,00 |  |  | 1 535,00 | 2 293 153,00 |  |  |  |  |  | 515 432,00 | 465 432,00 |  | 50 000,00 |  | 199 205,00 |  |
| 40 | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 7 | 17 435 678,00 | 16 227 064,00 | 7 124 704,00 | 322,00 | 1 087 972,00 | 840,00 | 3 559 884,00 | 280,00 | 1 485 010,00 | 300,00 | 379 628,00 |  |  | 310,00 | 612 210,00 |  |  | 810,00 | 4 494 557,00 | 780,00 | 809 808,00 | 2 282,00 | 3 797 995,00 |  |  |  |  |  | 861 354,00 | 811 354,00 |  | 50 000,00 |  | 347 260,00 |  |
| 41 | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 4 | 18 193 547,00 | 16 934 428,00 | 6 202 654,00 |  |  | 1 285,00 | 3 209 550,00 | 390,00 | 1 742 463,00 | 360,00 | 523 836,00 |  |  | 420,00 | 726 805,00 |  |  | 1 128,00 | 5 935 812,00 | 958,00 | 1 068 292,00 | 2 573,00 | 3 727 670,00 |  |  |  |  |  | 896 722,00 | 846 722,00 |  | 50 000,00 |  | 362 397,00 |  |
| 42 | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 51 | 15 253 781,00 | 14 190 573,00 | 5 871 765,00 | 322,00 | 1 063 735,00 | 840,00 | 2 487 905,00 | 280,00 | 1 350 682,00 | 300,00 | 406 055,00 |  |  | 310,00 | 563 388,00 |  |  | 810,00 | 4 601 185,00 | 780,00 | 828 094,00 | 2 068,00 | 2 889 529,00 |  |  |  |  |  | 759 529,00 | 709 529,00 |  | 50 000,00 |  | 303 679,00 |  |
| 43 | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 74 | 8 312 732,00 | 7 712 088,00 | 3 215 990,00 | 190,00 | 1 010 964,00 |  |  | 240,00 | 1 283 676,00 | 255,00 | 385 911,00 |  |  | 300,00 | 535 439,00 |  |  | 724,00 | 962 903,00 | 679,20 | 787 013,00 | 330,00 | 2 746 182,00 |  |  |  |  |  | 435 605,00 | 385 605,00 |  | 50 000,00 |  | 165 039,00 |  |
| 44 | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 8 | 28 655 072,00 | 26 698 779,00 | 9 779 089,00 |  |  | 1 800,00 | 5 060 169,00 | 480,00 | 2 747 163,00 | 480,00 | 825 878,00 |  |  | 520,00 | 1 145 879,00 |  |  | 1 380,00 | 9 358 387,00 | 1 367,00 | 1 684 267,00 | 3 810,00 | 5 877 036,00 |  |  |  |  |  | 1 384 939,00 | 1 334 939,00 |  | 50 000,00 |  | 571 354,00 |  |
| 45 | г. Выкса, ул. Островского, д. 21, лит. а | 527 329,00 | 445 518,00 | 445 518,00 | 90,00 | 140 445,00 |  |  | 15,00 | 170 336,00 |  |  |  |  | 26,00 | 134 737,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 276,00 | 22 276,00 |  | 50 000,00 |  | 9 535,00 |  |
| 46 | г.Выкса, ул.Островского, д.35 | 438 235,00 | 362 361,00 | 248 983,00 |  |  |  |  | 30,00 | 248 983,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 | 113 378,00 |  |  |  |  |  |  |  | 68 119,00 | 18 119,00 |  | 50 000,00 |  | 7 755,00 |  |
| 47 | рп. Досчатое, мк-он Приокский, д. 11 | 3 452 415,00 | 3 175 671,00 | 1 216 096,00 | 100,00 | 202 392,00 | 300,00 | 597 814,00 | 60,00 | 206 749,00 | 100,00 | 79 195,00 |  |  | 100,00 | 129 946,00 |  |  | 463,19 | 1 227 170,00 |  |  | 1 995,00 | 732 405,00 |  |  |  |  |  | 208 784,00 | 158 784,00 |  | 50 000,00 |  | 67 960,00 |  |
| 48 | рп. Шиморское, ул. Спортивная, д. 1 | 4 611 715,00 | 4 164 378,00 | 642 716,00 | 50,00 | 210 404,00 |  |  | 72,00 | 184 143,00 | 34,00 | 85 819,00 |  |  | 34,00 | 162 350,00 |  |  |  |  |  |  | 414,00 | 1 564 476,00 |  | 52,00 | 1 957 186,00 |  |  | 358 219,00 | 208 219,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 89 118,00 |  |
| 49 | г Выкса, ул Нахимова, д 17 | 782 676,00 | 683 848,00 | 683 848,00 |  |  |  |  | 58,00 | 381 822,00 |  |  |  |  | 94,00 | 302 026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 193,00 | 34 193,00 |  | 50 000,00 |  | 14 635,00 |  |
| 50 | рп. Шиморское, ул. Спортивная, д. 10 | 2 858 407,00 | 2 527 913,00 | 624 920,00 | 50,00 | 204 578,00 |  |  | 73,00 | 179 044,00 | 34,00 | 83 443,00 |  |  | 34,00 | 157 855,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 | 1 902 993,00 |  |  | 276 396,00 | 126 396,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 54 098,00 |  |
| 51 | рп. Шиморское, ул. Ленина, д. 4 | 2 677 917,00 | 2 359 451,00 | 1 229 483,00 | 120,00 | 198 554,00 | 241,40 | 614 463,00 | 90,85 | 202 147,00 | 70,00 | 67 850,00 |  |  | 55,00 | 146 469,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,00 | 1 129 968,00 |  |  | 267 973,00 | 117 973,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 50 493,00 |  |
| 52 | г. Выкса, ул. Белякова, д. 10 | 1 769 568,00 | 1 604 972,00 | 1 208 262,00 | 68,00 | 179 323,00 | 176,00 | 503 092,00 | 32,00 | 217 488,00 | 42,00 | 136 324,00 |  |  | 48,00 | 172 035,00 |  |  |  |  |  |  | 297,68 | 396 710,00 |  |  |  |  |  | 130 249,00 | 80 249,00 |  | 50 000,00 |  | 34 347,00 |  |
| 53 | г. Выкса, ул. Пушкина, д. 6 | 997 195,00 | 884 071,00 | 720 416,00 | 118,00 | 219 869,00 |  |  | 82,00 | 300 106,00 | 76,00 | 76 719,00 |  |  | 106,00 | 123 722,00 |  |  |  |  | 1 190,00 | 163 655,00 |  |  |  |  |  |  |  | 94 204,00 | 44 204,00 |  | 50 000,00 |  | 18 920,00 |  |
| 54 | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 5 | 20 667 086,00 | 19 243 126,00 | 11 067 767,00 | 380,00 | 2 005 048,00 | 3 320,00 | 4 689 485,00 | 480,00 | 2 545 919,00 | 510,00 | 765 378,00 |  |  | 600,00 | 1 061 937,00 |  |  | 1 350,00 | 1 167 961,00 | 1 250,00 | 1 560 886,00 | 320,00 | 5 446 512,00 |  |  |  |  |  | 1 012 157,00 | 962 157,00 |  | 50 000,00 |  | 411 803,00 |  |
| 55 | г.Выкса, ул.Братьев Баташевых, д.54 | 514 199,00 | 433 263,00 | 433 263,00 | 90,00 | 163 693,00 |  |  | 12,00 | 143 262,00 |  |  |  |  | 25,00 | 126 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 664,00 | 21 664,00 |  | 50 000,00 |  | 9 272,00 |  |
| 56 | г. Выкса, ул. Стахановская, д. 18 | 1 504 350,00 | 1 357 429,00 | 1 357 429,00 | 310,00 | 414 283,00 |  |  | 45,00 | 565 469,00 | 72,00 | 144 557,00 |  |  | 220,00 | 233 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 872,00 | 67 872,00 |  | 50 000,00 |  | 29 049,00 |  |
| 57 | г. Выкса, ул. Пушкина, д. 5 | 11 833 845,00 | 10 998 548,00 | 5 249 920,00 | 287,00 | 1 341 626,00 |  |  | 256,00 | 1 703 536,00 | 296,00 | 512 133,00 | 336,00 | 982 057,00 | 309,00 | 710 568,00 |  |  | 689,48 | 1 059 807,00 | 1 438,00 | 1 044 427,00 | 3 247,02 | 3 644 394,00 |  |  |  |  |  | 599 928,00 | 549 928,00 |  | 50 000,00 |  | 235 369,00 |  |
| 58 | г.Выкса, ул.Белякова, д.8 | 3 016 971,00 | 2 769 246,00 | 941 507,00 |  |  |  |  | 64,00 | 389 403,00 | 84,00 | 244 082,00 |  |  | 94,00 | 308 022,00 |  |  | 402,73 | 1 827 739,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 463,00 | 138 463,00 |  | 50 000,00 |  | 59 262,00 |  |
| 59 | г. Выкса, ул. Островского, д. 36 | 2 801 410,00 | 2 568 050,00 | 1 181 691,00 | 61,00 | 175 380,00 | 194,00 | 492 028,00 | 32,00 | 212 705,00 | 32,00 | 133 326,00 |  |  | 48,00 | 168 252,00 |  |  | 369,60 | 998 373,00 |  |  | 309,40 | 387 986,00 |  |  |  |  |  | 178 403,00 | 128 403,00 |  | 50 000,00 |  | 54 957,00 |  |
| 60 | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 1 | 14 022 503,00 | 13 041 350,00 | 7 473 385,00 | 280,00 | 1 353 886,00 | 1 785,00 | 3 166 522,00 | 360,00 | 1 719 103,00 | 360,00 | 516 813,00 |  |  | 450,00 | 717 061,00 |  |  | 953,50 | 836 298,00 | 859,10 | 1 053 971,00 | 320,00 | 3 677 696,00 |  |  |  |  |  | 702 068,00 | 652 068,00 |  | 50 000,00 |  | 279 085,00 |  |
| 61 | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 52 | 13 573 280,00 | 12 622 063,00 | 5 541 882,00 | 322,00 | 846 268,00 | 840,00 | 2 769 021,00 | 280,00 | 1 155 101,00 | 300,00 | 295 290,00 |  |  | 310,00 | 476 202,00 |  |  | 1 050,00 | 3 496 047,00 | 780,00 | 629 901,00 | 1 861,00 | 2 954 233,00 |  |  |  |  |  | 681 104,00 | 631 104,00 |  | 50 000,00 |  | 270 113,00 |  |
| 62 | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 70 | 19 606 569,00 | 18 253 283,00 | 7 552 829,00 | 280,00 | 1 368 278,00 | 1 785,00 | 3 200 183,00 | 360,00 | 1 737 377,00 | 360,00 | 522 307,00 |  |  | 450,00 | 724 684,00 |  |  | 960,00 | 5 918 488,00 | 864,80 | 1 065 175,00 | 320,00 | 3 716 791,00 |  |  |  |  |  | 962 665,00 | 912 665,00 |  | 50 000,00 |  | 390 621,00 |  |
| 63 | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 72 | 16 281 771,00 | 15 150 056,00 | 4 380 681,00 | 280,00 | 1 377 091,00 |  |  | 360,00 | 1 748 568,00 | 360,00 | 525 671,00 |  |  | 450,00 | 729 351,00 |  |  | 960,00 | 5 956 609,00 | 864,80 | 1 072 035,00 | 320,00 | 3 740 731,00 |  |  |  |  |  | 807 503,00 | 757 503,00 |  | 50 000,00 |  | 324 212,00 |  |
| 64 | г. Выкса, мк-он Юбилейный, д. 73 | 12 989 688,00 | 12 077 363,00 | 4 319 072,00 | 280,00 | 1 357 724,00 |  |  | 360,00 | 1 723 976,00 | 360,00 | 518 278,00 |  |  | 450,00 | 719 094,00 |  |  | 960,00 | 5 872 836,00 | 864,80 | 1 056 958,00 | 320,00 | 828 497,00 |  |  |  |  |  | 653 869,00 | 603 869,00 |  | 50 000,00 |  | 258 456,00 |  |
| 65 | г. Выкса, ул. Кутузова, д. 41 | 4 984 860,00 | 4 605 991,00 | 1 507 359,00 | 90,00 | 239 895,00 | 256,00 | 774 557,00 | 15,00 | 209 953,00 | 12,00 | 97 848,00 |  |  | 26,00 | 185 106,00 |  |  | 437,00 | 1 314 877,00 |  |  | 180 | 1 783 755,00 |  |  |  |  |  | 280 300,00 | 230 300,00 |  | 50 000,00 |  | 98 569,00 |  |
| 66 | г. Выкса, ул. Нахимова, д. 19 | 1 592 740,00 | 1 439 928,00 | 1 330 844,00 | 57,00 | 197 516,00 | 194,00 | 554 132,00 | 29,00 | 239 553,00 | 46,00 | 150 154,00 |  |  | 48,00 | 189 489,00 |  |  |  |  | 300,00 | 109 084,00 |  |  |  |  |  |  |  | 121 997,00 | 71 997,00 |  | 50 000,00 |  | 30 815,00 |  |
| 67 | г.Выкса, ул.Чкалова, д.11 | 643 668,00 | 554 104,00 | 554 104,00 |  |  |  |  | 64,00 | 229 175,00 | 84,00 | 143 649,00 |  |  | 94,00 | 181 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 706,00 | 27 706,00 |  | 50 000,00 |  | 11 858,00 |  |
| 68 | рп. Шиморское, ул. Ленина, д. 1 | 3 504 973,00 | 3 131 391,00 | 1 262 448,00 | 50,00 | 200 918,00 | 177,60 | 648 710,00 | 74,20 | 175 840,00 | 60,00 | 81 950,00 |  |  | 30,00 | 155 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 | 1 868 943,00 |  |  | 306 570,00 | 156 570,00 |  | 50 000,00 | 100 000,00 | 67 012,00 |  |
| 69 | г. Выкса, ул. Островского, д. 45 | 2 617 044,00 | 2 395 971,00 | 2 395 971,00 | 300,00 | 355 596,00 | 530,00 | 997 626,00 | 50,00 | 431 276,00 | 64 | 270 329,00 |  |  | 60,00 | 341 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 799,00 | 119 799,00 |  | 50 000,00 |  | 51 274,00 |  |
| 70 | г. Выкса, ул. Пирогова, д. 6, лит. б | 1 430 648,00 | 1 288 639,00 | 970 119,00 | 75,00 | 143 979,00 | 268,00 | 403 935,00 | 15,00 | 174 622,00 | 24,00 | 109 455,00 |  |  | 26,00 | 138 128,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 318 520,00 |  |  |  |  |  | 114 432,00 | 64 432,00 |  | 50 000,00 |  | 27 577,00 |  |
| 71 | г.Выкса, ул.Нахимова, д.18 | 989 501,00 | 876 890,00 | 701 747,00 | 180,00 | 317 127,00 |  |  | 30,00 | 384 620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 175 143,00 |  |  |  |  |  |  |  | 93 845,00 | 43 845,00 |  | 50 000,00 |  | 18 766,00 |  |
| 72 | г. Выкса, ул. Чкалова, д. 23 | 5 167 202,00 | 4 776 181,00 | 2 386 079,00 | 94,00 | 302 357,00 | 406,00 | 848 264,00 | 64,00 | 366 706,00 | 84,00 | 229 856,00 | 74,00 | 348 827,00 | 94,00 | 290 069,00 |  |  | 409,80 | 1 721 209,00 |  |  | 535,90 | 668 893,00 |  |  |  |  |  | 288 810,00 | 238 810,00 |  | 50 000,00 |  | 102 211,00 |  |
| 73 | г. Выкса, мк-он Гоголя, д. 26 | 18 176 317,00 | 16 918 346,00 | 7 200 883,00 | 322,00 | 1 161 493,00 | 840,00 | 3 800 448,00 | 280,00 | 1 585 361,00 |  |  |  |  | 310,00 | 653 581,00 |  |  | 810,00 | 4 798 282,00 | 780,00 | 864 532,00 | 2 220,00 | 4 054 649,00 |  |  |  |  |  | 895 918,00 | 845 918,00 |  | 50 000,00 |  | 362 053,00 |  |
| 74 | г.Выкса, ул.Вавилина, д.1 | 1 589 671,00 | 1 437 063,00 | 839 590,00 | 64,50 | 143 508,00 | 151,00 | 444 114,00 | 61,00 | 146 105,00 |  |  |  |  | 41,00 | 105 863,00 |  |  |  |  |  |  | 1 244,00 | 597 473,00 |  |  |  |  |  | 121 854,00 | 71 854,00 |  | 50 000,00 |  | 30 754,00 |  |
| 75 | г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 31 | 11 034 823,00 | 10 252 774,00 | 2 259 480,00 | 1 240,00 | 955 409,00 |  |  | 75,00 | 1 304 071,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,00 | 3 946 923,00 | 502,00 | 711 138,00 | 315,00 | 3 335 233,00 |  |  |  |  |  | 562 639,00 | 512 639,00 |  | 50 000,00 |  | 219 410,00 |  |
| 76 | г.Выкса, ул.Островского, д.22 | 1 443 226,00 | 1 300 378,00 | 893 506,00 |  |  |  |  | 50,00 | 893 506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,00 | 406 872,00 |  |  |  |  |  |  |  | 115 019,00 | 65 019,00 |  | 50 000,00 |  | 27 829,00 |  |
| 77 | г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 9 | 17 821 309,00 | 16 586 997,00 | 7 282 738,00 | 270,00 | 1 112 104,00 | 1 150,00 | 3 638 846,00 | 370,00 | 1 517 949,00 | 550,00 | 388 049,00 |  |  | 380,00 | 625 790,00 |  |  | 1 230,00 | 4 594 250,00 | 640,00 | 827 770,00 | 2 369,30 | 3 882 239,00 |  |  |  |  |  | 879 350,00 | 829 350,00 |  | 50 000,00 |  | 354 962,00 |  |
| 78 | г. Выкса, ул. Белякова, д. 29 | 6 512 713,00 | 6 032 025,00 | 6 032 025,00 | 190,00 | 1 092 768,00 | 1 660,00 | 2 555 808,00 | 240,00 | 1 387 547,00 | 255,00 | 417 137,00 |  |  | 300,00 | 578 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 602,00 | 301 602,00 |  | 50 000,00 |  | 129 086,00 |  |
| 79 | г Выкса, ул Красные Зори, д 32 | 2 628 351,00 | 2 453 192,00 | 493 892,00 |  |  | 496,00 | 493 892,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297,00 | 1 959 300,00 |  |  |  |  |  | 122 660,00 | 122 660,00 |  |  |  | 52 499,00 |  |