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Отчет

о деятельности контрольно-счетной инспекции
городского округа город Выкса Нижегородской области

в 2025 году

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области в 2025 году, а также об итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ (в ред. от 28.12.2025 года) «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 19 «Положения о контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области», утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 28.02.2012 года №20 (далее – Положение).

В отчетном периоде деятельность контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области осуществлялась в соответствии с полномочиями, установленными Положением, на основании Плана работы контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области от № 18 к/д от 24 декабря 2024 г. 
Всего в 2025 году было запланировано проведение 5 контрольных мероприятий, из них: 4 - по поручению Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области. План проверок исполнен в полном объеме. 

Таблица №1
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Период исполнения

	1.
	Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» за период  2023-2024 годы
	1 полугодие
	Акт проверки №4 от 20.03.2025 года

	2.
	Проверка законности и эффективности использования предоставленной из областного бюджета в 2024 году межбюджетной субсидии направленной на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» по ремонту дороги по ул. Ленина-2 в рабочем поселке Виля городского округа город Выкса Нижегородской области
	1 полугодие
	Акт проверки №9
от 04.06.2025 года

	3.
	Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ОШ № 10 за период  2023-2024 годы
	1 полугодие
	Акт проверки №10
от 21.08.2025 года



	4.
	Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «УСК Орион»

за период  2023-2024 годы
	2 полугодие
	Акт проверки №11
от 07.11.2025 года



	5.
	Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области, направленных в 2023-2024 годах на реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»
	2 полугодие
	Акт проверки №1
от 15.01.2026 года


В соответствии со статьей 16 Положения по итогам проведенных контрольных мероприятий направлены:

1) представления должностным лицам организаций – 5;

2) отчеты по итогам проведенных контрольных мероприятий в Совет депутатов городского круга город Выкса Нижегородской области – 5;

3) информации по результатам контрольных мероприятий (с целью устранения и предупреждения нарушений) главе местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области – 3. 
Также в 2025 году инспекцией было проведено 27 экспертно-аналитических мероприятий.
Контрольно-ревизионная деятельность
Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий, составил 1 397 847,8 тыс. руб. Проведены 1 проверка муниципальной программы городского округа город Выкса Нижегородской области, 2 проверки использования бюджетных средств муниципального бюджетного учреждения, 1 проверка финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью, 1 проверка субсидии, направленной на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». По итогам контрольных мероприятий составлено 5 актов.
Информация о контрольных мероприятиях приведена в таблице №2.
Таблица №2









тыс. руб.
	1
	Проведено контрольных мероприятий
	5

	2
	Охвачено контрольными мероприятиями:
	

	
	1) казенных учреждений
	2

	
	2) бюджетное учреждение

	2

	
	3) общество с ограниченной ответственностью
	1

	3
	Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий (тыс. руб.), в том числе:
	1 397 847,8

	1)
	объем средств бюджета городского округа, проверенных при проведении контрольных мероприятий (тыс. руб.)
	340 395,7

	2)
	объем средств бюджетных учреждений проверенных при проведении контрольных мероприятий (тыс. руб.)
	104 137,6


	3)
	объем средств общества с ограниченной ответственностью проверенных при проведении контрольных мероприятий (тыс. руб.)
	953 314,5

	4
	Подготовлено актов проверок 
	5

	5
	Выявлено финансовых нарушений и недостатков (тыс. руб.)
	38,0


Общая сумма финансовых нарушений и недостатков
по типам нарушений





Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» за период  2023-2024 годы.
МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» является некоммерческой организацией, основной деятельностью которой является образовательная деятельность. Согласно п.3 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Учредитель формирует для бюджетного учреждения муниципальное задание в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности. Аналогичная норма предусмотрена п.2, п.4 постановления Администрации городского округа город Выкса от 01.09.2017 г. №2942 (в редакции 03.10.2023 г.) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполненных работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Выкса Нижегородской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Муниципальное задание на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годы для МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» утверждено заместителем главы администрации городского округа город Выкса 29.12.2022 г.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выполнения муниципального задания за 2023 год по количественным показателям согласно данным Отчета о выполнении муниципального задания за 2023 год. Установлено, что часть граф отчета о выполнении муниципального задания, заполнены с  нарушениями:

- В графе 12 всех таблиц отчета о выполнении муниципального задания необходимо отражать, образовалось ли отклонение в рамках допустимого значения при выполнении муниципального задания. Согласно данным отчета все показатели выполнены на 100%, при этом в графе 12 МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» отражено отклонение при выполнении муниципального задания в размере 10%, что не соответствует действительности.

- В разделе 2 «Присмотр и уход» не отражены данные о выполнении следующего вида образовательных программ: «Дети – инвалиды (от 3 до 8 лет)».
- Согласно п. 15 раздела II Приказа Минфина России от 21.07.2011 г. №86н (в ред. от 17.12.2015 г.) «Об утверждении порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – «Порядка») в случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов.

 В нарушение п.15 раздела II Порядка МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» информацию о Муниципальном задании на 2023 г. на официальном сайте bus.gov.ru разместило несвоевременно. Муниципальное задание на 2023 год утверждено 29.12.2022 г., размещено 19.01.2023 г. 

Муниципальное задание на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годы для МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» утверждено заместителем главы администрации городского округа город Выкса 28.12.2023 г., на официальном сайте bus.gov.ru размещена своевременно.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выполнения муниципального задания за 2024 год по количественным показателям согласно данным Отчета о выполнении муниципального задания за 2024. Установлено, что часть граф отчета о выполнении муниципального задания, заполнены с  нарушениями:

- В графе 12 всех таблиц отчета о выполнении муниципального задания необходимо отразить, образовалось ли отклонение в рамках допустимого значения при выполнении муниципального задания. Согласно данным отчета все показатели выполнены на 100%, при этом в графе 12 отчета МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» вместо 0% отражено отклонение при выполнении муниципального задания в размере 10%, что не соответствует действительности.

План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» утвержден исполняющим обязанности заведующего.

За 2023 год:

- субсидия, выделенная Учреждению на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг, составило 15 441 133,0 руб. (100,0% от утвержденных плановых назначений). 
- субсидия, выделенная Учреждению на иные цели, составило 1 016 333,3 руб. (99,99% от утвержденных плановых назначений). По состоянию на 01.01.2024 г.  неисполненные плановые назначения составляют 3 349,74 руб.

- доходы Учреждения по средствам, полученным от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), составило 893 911,36 руб. (87,29%). По состоянию на 01.01.2024 года неисполненные плановые назначения составляют 130 137,26 руб.

За 2024 год: 

- субсидия, выделенная Учреждению на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг, составило 18 988 120,0 руб. (100,0% от утвержденных плановых назначений). 
- субсидия, выделенная Учреждению на иные цели, составило 867 256,69 руб. (95,16% от утвержденных плановых назначений). По состоянию на 01.01.2025 г.  неисполненные плановые назначения составляют 44 131,35 руб.

- доходы Учреждения по средствам, полученным от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), составило 959 349,75 руб. (86,24%). По состоянию на 01.01.2025 года неисполненные плановые назначения составляют 153 063,53 руб.
Кассовые расходы Учреждения за 2023 год составляют 15 382 139,55 рублей, за 2024 год - 16 183 126,57 рублей.

 Кассовые расходы МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличились на 800 987,02 руб. или на 5,2%.

Основную долю кассовых расходов за анализируемый период занимает заработная плата, за 2023 год 54,15 % и за 2024 год 58,42% от общей суммы затрат.
В ходе проверки установлены следующие нарушения:

- В нарушение ст.103 ТК РФ в МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» графики рабочего времени, как на 2023 год, так и на 2024 год, были изначально составлены с превышением годовой нормы рабочего времени. Также следует отметить, что в нарушение ст. 99 ТК РФ продолжительность запланированной сверхурочной работы для некоторых сотрудников в 2023 году превышает 120 часов в год.

- В нарушение ТК РФ МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» сотрудникам, которым установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом год, как по окончании учетного периода, так при увольнении, отработанные сверхурочно часы не оплачивались. 

- В ходе проверки правильности закупок товаров (работ, услуг), размещения и заключения договоров установлено, что МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» несвоевременно  произведена окончательная оплата по договору на осуществление работ по капитальному ремонту фасада (замена оконных блоков), заключенному с ФКУ КП-15 ГУФСИН России по Нижегородской области. Нарушив условия Контракта, Заказчиком не предусмотрены риски предъявления ему Исполнителем штрафных санкций.

- При сравнении количества воспитанников, указанных в табеле учета посещаемости детей, с численностью детей, поставленных на питание и отраженных в меню-требовании, установлены факты несоответствия. При несоответствии фактического количества воспитанников, указанного в табелях учета посещаемости детей, с численностью, отраженной в меню-требованиях, изменения в меню-требования не вносились, выдача дополнительных продуктов не осуществлялись.

-  Выявлены факты нарушения п. 2.8. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и Методических рекомендаций МР 2.4.5.0131-18 от 10.08.2018 г. в части производства готовых блюд без соблюдения положений технологических карт, а также несоблюдения суммарных объемов блюд по приему пищи.

- За проверяемый период, а именно с января 2023 года по декабрь 2024 года, выявлено излишнее списание продуктов. В общей сложности за период с января 2023 года по декабрь 2024 года для приготовления блюда «Шницель рыбный натуральный» излишне списано продуктов на общую сумму 14 996,31 руб.

-  Руководством МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» не обеспечено разнообразное и полноценное питание детей. Питание детей не является сбалансированным. Недостаточно витаминов и минералов (фрукты, соки) и переизбыток отдельных продуктов. Также необходимо отметить, что меню в 2024 году является более сбалансированным, по сравнению с 2023 г. Исполнение необходимого суточного набора продуктов является более обоснованным и оправданным.
В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого использования бюджетных средств не установлено
Контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области в адрес МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» направлено Представление об устранении выявленных нарушений.
МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» предоставлен ответ в адрес Контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области с указанием выполненных мероприятий:
С целью устранения нарушений законодательства в МБДОУ детском саду №8 «Аленький цветочек» проведены следующие мероприятия:
1. Проводится контроль за своевременным размещением документов на сайт bus.gov.ru.

2.Усилен контроль за корректным заполнением отчетов о выполнении муниципального задания.

3. Контролируется составление графиков рабочего времени сторожей.
4. В нарушение ст.99 ТК РФ продолжительность запланированной сверхурочной работы для некоторых сотрудников в 2023 году превышает 120 часов в год. Излишне отработанные часы сотрудников будут оплачены до 05.05.2026г.

5. Контролируется своевременная оплата заключенных контрактов.
6. Осуществляется контроль при заполнении табелей учета посещаемости детей, и за рациональным использованием продуктов питания.

7. Усилен контроль за соблюдением суммарных объемов блюд по приему пищи.

8. Проводится контроль по списанию продуктов питания.

9. Руководством МБДОУ детский сад №8 «Аленький цветочек» внесены изменения в меню детского сада для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей. Для сбалансированного питания в меню добавлены витамины и минералы (фрукты, соки) и пересчитан переизбыток отдельных продуктов.

10. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному взысканию, а именно (объявлено замечание) привлечены следующие сотрудники: 
- заведующий хозяйством Н.В. Храмова.
Проверка законности и эффективности использования предоставленной из областного бюджета в 2024 году и истекшем периоде 2025 года межбюджетной субсидии на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
В целях развития гражданской инициативы через участие населения в определении приоритетов планирования и расходования средств областного и местных бюджетов, улучшения качества жизни населения и развития территорий муниципальных образований Нижегородской области Законом Нижегородской области от 30.12.2020 № 173-З в Нижегородской области предусмотрено инициативное бюджетирование.
В 2024 году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в числе победителей признано 6 инициативных проектов, предусмотренных к реализации на территории городского округа город Выкса, общей стоимостью 29 325,4 тыс. рублей.
Информация об объемах финансирования в разрезе инициативных проектов-победителей:

- Ремонт тротуаров в сельском поселке Дружба городского округа город Выкса Нижегородской области в размере 4 643,0 тыс. рублей.

- Ремонт тротуара к МБОУ Досчатинская средняя школа в рабочем поселке Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области в размере 4 801,6 тыс. рублей.

- Ремонт автодороги по улице Лесная, село Борковка, городского округа город Выкса Нижегородской области в размере 4 998,7 тыс. рублей.

- Ремонт тротуара  по улице Слепнева города Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области (от улицы Железнодорожной до улицы Ляпидевского) в размере 4 651,6 тыс. рублей.

- Ремонт дороги по улице Ленина-2 от дома №63 до пересечения с улицей Максима Горького и дороги по улице Максима Горького от дома №25 до автодороги по улице Московская рабочий поселок Виля (п. Проволочное) городского округа город Выкса Нижегородской области в размере 5 690,3 тыс. рублей.

- Ремонт тротуара по улице Романова города Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области (от улицы Пушкина до дома №19 микрорайона Гоголя)  размере 4 540,2 тыс. рублей.

В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная проверка инициативного проекта:

- Ремонт дороги по улице Ленина-2 от дома №63 до пересечения с улицей Максима Горького и дороги по улице Максима Горького от дома №25 до автодороги по улице Московская рабочий поселок Виля (п. Проволочное) городского округа город Выкса Нижегородской области.

Контракт на выполнение работ по ремонту дороги по улице Ленина-2 от дома №63 до пересечения с улицей Максима Горького и дороги по улице Максима Горького от дома №25 до автодороги по улице Московская рабочий поселок Виля (п. Проволочное) городского округа город Выкса Нижегородской области от 25.03.2024 г. №МК-031-2024-ЭА (далее – Контракт) заключен Администрацией городского округа город Выкса (далее также Заказчик) с ООО «Вертикаль».

В ходе выборочной проверки установлено следующее.


1) Цена контракта составила 4 495 337,31 рублей, в том числе средства областного бюджета в размере 2 369 999,89 рублей, средства местного бюджета в размере 2 085 837,42 рублей, инициативный платеж в размере 39 500,00 рублей. Контрактом авансирование не предусмотрено.

В нарушение постановления Правительства Нижегородской области от 30.01.2008 № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области» сметная документация по данному Контракту  на экспертизу в ГБУ НО «Нижегородсмета» не направлялась.

2) Срок выполнения работ по Контракту - с момента заключения контракта по 30 августа 2024 года включительно.
3) В Контракт были внесены следующие изменения:

- дополнительным соглашением № 1  от 15.04.2024 г. изменены данные источников финансирования бюджета;
- дополнительным соглашением № 2 от 26.11.2024 г. уменьшены объемы работ и цена контракта. Согласно дополнительному соглашению №2 цена контракта составляет 4 357 751,56 рублей.
4) Обеспечение исполнения Контракта. По информации, предоставленной Заказчиком, обеспечение по заключенному муниципальному контракту подтверждено в соответствии с ч.8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ (добросовестность).  Согласно п.9.1. Контракта Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

В ходе проверки установлено следующее.
В нарушение ст.96 Федерального закона 44-ФЗ,  контракты, принятые Заказчиком в качестве подтверждения добросовестного их исполнения участником закупки, выполнены с нарушением сроков выполнения работ и с начислением пеней по данным контрактам. 

5) Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено.
В соответствии с Контрактом гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет 4 года с даты подписания сторонами окончательного документа о приемке. Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено.
6) Информация о сдаче-приемке работ, оплате аванса и выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

В соответствии с Контрактом срок выполнения работ до 30 августа 2024 года (включительно). Работы сданы Подрядчиком с нарушением срока на 94 дня. Заказчиком 10.12.2024 в адрес ООО «Вертикаль» направлено требование об уплате пеней в сумме 321 026,05 рублей. При осуществлении окончательной оплаты 19.12.2024 г. удержано 50% от начисленных пеней в размере 160 513,03 руб. Оставшаяся сумма пеней в размере 160 513,02 руб. списана Заказчиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №783 от 04.07.2018 г.

В ходе визуального осмотра установлено следующее. В соответствии с п. 1.1. Контракта Подрядчик обязан выполнить работы в строгом соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом. Согласно сметной документации и актов выполненных работ, для ремонта дороги  применяется щебень из плотных горных пород  для дорожного строительства М600 фракции 8-16 мм в количестве 161,136 м3 и щебень из плотных горных пород  для дорожного строительства М600 фракции 31,5-45 мм в количестве 1450,224 м3. 

В нарушение условий Контракта при ремонте дороги использовался  щебень фракции до 120 мм (визуально – значительная его часть (фотографии прилагаются)). Следует отметить, что в исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, акты выполненных работ) отражено, что применен только щебень фракции от 8-16 мм и фракции 31.5-45 мм. 

В соответствии с Контрактом для подтверждения объемов, заявленных в акте о приемке выполненных работ (КС-2), Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию, должным образом заполненный журнал производства работ и иные отчетные и (или) первичные документы, подтверждающие объемы выполненных работ.
При выборочной проверке исполнительной документации установлено следующее:
- в актах освидетельствования скрытых работ (далее – АОСР) №1, №2 неверно указаны даты актов. АОСР №1 от 12.09.2023 г., АОСР №2 от 20.09.2023 г., при этом выполнение работ производилось в 2024 году;

- в АОСР №1, №2 неверно указано наименование Заказчика. Согласно Контракту заказчиком является Администрация городского округа город Выкса, в АОСР в качестве заказчика отражен МАУ городского округа город Выкса «Парк культуры и отдыха».

- в АОСР неверно отражены дата начала и дата окончания работ (указан 2023 год);
- в исполнительной документации представлен паспорт от 12.09.2024 г. на щебень из осадочных  пород, приобретенный в АО «Дорожное», адрес организации: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Чкалова, д.58. Согласно базе данных Федеральной налоговой службы АО «Дорожное» прекратило свою деятельность в результате преобразования  26.01.2024 г. Следовательно, паспорт от 12.09.2024 г., представленный в исполнительной документации, является недействительным.

Администрацией городского округа город Выкса заключен с ООО «УСК ОРИОН» муниципальный контракт №71 от 04.04.2024 г., предусматривающий ведение технического надзора (строительного контроля) за выполнением работ ремонту дороги по улице Ленина-2 от дома №63 до пересечения с улицей Максима Горького и дороги по улице Максима Горького от дома №25 до автодороги по улице Московская рабочий поселок Виля (п. Проволочное) городского округа город Выкса Нижегородской области. Согласно условиям данного контракта Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ведению технического надзора (строительного контроля), отслеживать, проверять и подписывать документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля. Согласно приложению №1 стоимость услуг по ведению технического надзора (строительного контроля) на выполнение работ по ремонту дороги по улице Ленина-2 от дома №63 до пересечения с улицей Максима Горького и дороги по улице Максима Горького от дома №25 до автодороги по улице Московская рабочий поселок Виля (п. Проволочное) городского округа город Выкса Нижегородской области составляет 49 448,71 руб. Работы по данному Контракту оплачены Администрацией городского округа город Выкса 20.12.2024 г. В ходе проверки установлено, что исполнительная документация по вышеуказанному ремонту дороги заполнена с нарушениями, работы выполнены с отклонением от локального сметного расчета, соответственно строительный контроль осуществлен не должным образом. 

Контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области в адрес Администрации городского округа город Выкса направлено Представление об устранении выявленных нарушений.

Администрацией городского округа город Выкса предоставлен ответ в адрес Контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области с указанием выполненных мероприятий:
- Администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области обеспечиваются требования Законодательства в части направления проектно-сметной документации в ГБЦ НО «Нижегородсмета».
- В целях недопущения нарушений законодательства о контрактной системе в администрации городского округа город Выкса Нижегородской области проведено служебное совещание с участием заместителей главы администрации городского округа, специалистов управления капитального строительства и ремонта, специалистов отдела закупок, ответственных за подготовку аукционной документации, а также осуществляющих контроль за исполнением муниципальных контрактов в процессе которого главой местного самоуправления городского округа город Выкса, строго указано на недопущение подобных нарушений впредь.

- Ранее администрацией в адрес подрядной организации ООО «Вертикаль» направлено письмо об устранении недостатков, выявленных в ходе проверки. В настоящее время нарушения устранены.

- В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту №71 от 04.04.2024г. ООО «УСК Орион» начислен штраф.

Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ОШ № 10 за период  2023-2024 годы.
Согласно п.3 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Учредитель формирует для бюджетного учреждения муниципальное задание в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности. Аналогичная норма предусмотрена п.2, п.4 постановления Администрации городского округа город Выкса от 01.09.2017 г. №2942 (в редакции 03.10.2023 г.) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполненных работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Выкса Нижегородской области и финансового обеспечения. 
Муниципальное задание на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годы для МБОУ ОШ №10 утверждено заместителем главы администрации городского округа город Выкса 29.12.2022 г. В нарушение п.15 раздела II Порядка МБОУ ОШ №10 информацию о Муниципальном задании на 2023 г. на официальном сайте bus.gov.ru разместило несвоевременно. Муниципальное задание на 2023 год размещено 20.01.2023 г.
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выполнения муниципального задания за 2023 год по количественным показателям согласно данным Отчета о выполнении муниципального задания за 2023 год. Установлено, что часть граф отчета о выполнении муниципального задания, заполнены с  нарушениями:

- В графе 12 «Допустимое (возможное) отклонение» всех таблиц отчета о выполнении муниципального задания необходимо отражать, образовалось ли отклонение в рамках допустимого значения при выполнении муниципального задания. Согласно данным отчета все показатели выполнены на 100%, при этом в графе 12 МБОУ ОШ №10  отражено отклонение при выполнении муниципального задания в размере 10%, что не соответствует действительности.

- Неверно заполнен пункт 3.2. части 1 отчета о выполнении муниципального задания:

•
Неверно заполнены графы в отношении учащихся по программе начального общего образования. В отчете указано, что утверждено и исполнено учащихся в количестве по 188 чел. При этом муниципальным заданием утверждено 179 чел. 

•
Не отражены сведения об исполнении муниципального задания в отношении учащихся с ОВЗ. В муниципальном задании запланировано в количестве 2 чел.

•
Не отражены сведения об исполнении муниципального задания в отношении учащихся на дому по состоянию здоровья. В муниципальном задании запланировано в количестве 2 чел.

Вышеуказанные пункты отчета о выполнении муниципального задания приведены в соответствие в период проведения проверки, и отчет размещен на официальном сайте bus.gov.ru.

Муниципальное задание на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годы для МБОУ ОШ №10 утверждено заместителем главы администрации городского округа город Выкса 28.12.2023 г., на официальном сайте bus.gov.ru размещено своевременно (09.01.2024 г.).
В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выполнения муниципального задания за 2024 год по количественным показателям согласно данным Отчета о выполнении муниципального задания за 2024 год. Выявлены следующие нарушения:

- Во всех разделах отчета в графах «Исполнено на отчетную дату» указано не количественный показатель, а отражено «Бесплатно».

- В графе «Допустимое (возможное) отклонение» всех таблиц отчета о выполнении муниципального задания необходимо отразить, образовалось ли отклонение в рамках допустимого значения при выполнении муниципального задания. Согласно данным отчета во всех разделах в указанной графе отражено отклонение при выполнении муниципального задания в размере 10%, что не соответствует действительности.

Вышеуказанные пункты отчета о выполнении муниципального задания приведены в соответствие в период проведения проверки, и отчет размещен на официальном сайте bus.gov.ru.
План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ОШ №10 утвержден директором школы.
За 2023 год:

- субсидия, выделенная Учреждению на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг, составила 24 807 939,00 руб. (100% от утвержденных плановых назначений). 
- субсидия, выделенная Учреждению на иные цели, составила 5 042 283,30 руб. (99,99% от утвержденных плановых назначений). По состоянию на 01.01.2024 г.  неисполненные плановые назначения составляют 144 198,35 руб.

- доходы Учреждения по средствам, полученным от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), составило 160 081,31 руб. (100,00%). 
За 2024 год: 
- субсидия, выделенная Учреждению на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг, составило 30 000 511,00 руб. (100,00% от утвержденных плановых назначений). 
- субсидия, выделенная Учреждению на иные цели, составило 5 957 052,34 руб. (100,00% от утвержденных плановых назначений). 
- доходы Учреждения по средствам, полученным от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), составило 3 603,00 руб. (89,12%). По состоянию на 01.01.2025 года неисполненные плановые назначения составляют 440,00 руб.
Кассовые расходы Учреждения за 2023 год составляют 29 361 928,32 рублей, за 2024 год - 33 216 223,20 рублей.
Основную долю кассовых расходов за анализируемый период занимает заработная плата, за 2023 год 55,82% и за 2024 год 57,64% от общей суммы затрат.
Проведенной проверкой установлено следующее.

1. В нарушение п.15 раздела II Порядка МБОУ ОШ №10 информацию о Муниципальном задании на 2023 г. на официальном сайте bus.gov.ru разместило несвоевременно. 

2. В нарушение п.12 Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 31 августа 2018 г. № 186н МБОУ ОШ №10 за 2023 год не приведены в соответствие показатели плана ФХД, в связи с изменениями объема предоставляемых целевых субсидий на финансовое обеспечение запланированных мероприятий.

3. В нарушение Положения об оплате труда работников МБОУ ОШ №10 учителю иностранного языка Борисовой А.А. с сентября 2024 г. по декабрь 2024 г. недоначислена сумма доплаты за проверку тетрадей в размере 2 015,56 руб.

4. В нарушение ТК РФ учителям иностранного языка - внешним совместителям МБОУ ОШ №10 стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие показатели работы, рассчитываемые на основании критериев оценки результативности и качества работы за проверяемый период не начислялась.

5. В авансовых отчетах (ф.0504505 с.1) не заполнены поля «Номер», «Дата», «Израсходовано», «Перерасход» – сплошь. 

6. В авансовых отчетах (ф.0504502 с.2) не всегда заполнены поля «Документ, дата, номер», а также «Кому, за что и по какому документу уплачено».
Контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области в адрес МБОУ ОШ №10  направлено Представление об устранении выявленных нарушений.
МБОУ ОШ №10  предоставлен ответ в адрес Контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области с указанием выполненных мероприятий:
Директором школы было проведено совещание с работниками школы. Были рассмотрены вопросы:

- Своевременного размещения информации о муниципальном задании на официальном сайте.
- Внесения изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности при изменении объема предоставляемых целевых субсидий на финансовое обеспечение запланированных мероприятий.

- О выплате недоначисленной суммы, доплаты за проверку тетрадей учителю иностранного языка Борисовой А.А.

- Исключения случаев неверного и не корректного заполнения полей авансового отчета.

- О распределении стимулирующих выплат за интенсивность и высокие показатели работы, рассчитываемых на основании критериев оценки результативности и качества работы, учитывая всех сотрудников в соответствии с Положением об оплате труда МБОУ ОШ №10.
Все замечания и нарушения приняты к сведению и будут исправлены в дальнейшей работе.

Выплата недоначисленной суммы, доплаты за проверку тетрадей учителю иностранного языка Борисовой А.А. будет осуществлена 10.10.2025г.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «УСК Орион»

за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г.

ООО «УСК Орион» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и обособленное имущество, которое закреплено за ним на праве собственности, круглую печать, бланки и штампы со своим наименованием, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, действует на основании Устава ООО «УСК Орион», утвержденного Постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области №3021 от 06.08.2019 г. ООО «УСК Орион» является правопреемником всех прав и обязанностей преобразованного МУП «Орион».
Согласно данным бухгалтерского учета ООО «УСК Орион» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г. выручка и прочие доходы составила:
- за 2023 год 418 826 042,73 руб.;

- за 2024 год 534 488 496,08 руб.

В 2024 году выручка предприятия выросла на 33% по сравнению с выручкой за 2023 год (в номинальном выражении на 128 294 тыс. рублей). Наибольший удельный вес в сумме доходов составляют доходы, полученные от:

- строительства МКД и реализации квартир в 2023 году - 79% и от строительства МКД и ПАП в 2024 году - 69%;

- обслуживания жилищного фонда в 2023 году – 11,49%, в 2024 году – 8,95%;

- от прочей реализации в 2024 году – 14,79%.

Сумма прочих доходов за 2024 год снизилась по сравнению с 2023 годом на 45% (в номинальном выражении на 12 632 тыс. рублей). Снижение произошло за счет снижения доходов от реализации ОС. Основная сумма прочих доходов состоит из штрафов и пеней к получению.

Наибольший удельный вес в сумме расходов составляют расходы по строительству, а также затраты по жилищному фонду.
Чистая прибыль по итогам 2023 г. составила 7 854 тыс. руб., по итогам 2024 г. составила 97 126 тыс. руб.
Наибольшую прибыль предприятие получает от строительства МКД и реализации квартир, от строительства ПАП, сдачи в аренду нежилых помещений, от обслуживания и содержания жилищного фонда, а также от прочей реализации.

В целом, предприятие является эффективным и прибыльным.
В ходе проверки установлено следующее:

- В нарушение нормативных документов сотрудникам ООО «УСК Орион» была установлена доплата за увеличение объема работ (расширение зоны облуживания) при отсутствии в штатном расписании аналогичной должности. За проверяемый период 2023-2024 годы сотрудникам неправомерно произведены доплаты за расширение зоны облуживания в общей сумме 23 092,58 рублей.

-  В нарушение ст. 104 ТК РФ правилами внутреннего трудового распорядка ООО «УСК Орион», учетный период для работников, работающих в сменном графике не установлен. 

- В ходе проверки установлено, что при начислении заработной платы диспетчерам, работающим в сменном графике, расчет оклада и персональной надбавки за сложность за отработанные часы произведены неверно.

- В ведении бухгалтерского учета имеются отдельные недостатки. За 2024 год на счете 68.90 «Единый налоговый счет» имеется дебетовое сальдо в сумме 24 128 380,33 руб. При этом не осуществлен перенос сумм начисленных налогов, причитающихся к уплате, со счетов 68 и 69 на счет 68.90 для формирования информации о задолженности или переплате в бюджет налоговых платежей предприятия. Таким образом, остаток по сч. 68.90 «Единый налоговый счет» не отражает реальной информации о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом.

- В ходе выборочной проверки закупочной деятельности установлено, что:

- По нескольким договорам, заключенным в 2024 году, прослеживаются признаки искусственного дробления закупок. Подобные действия приводят к нарушению положений ст.15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

- В нарушение  п.36.4.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг в 2024 году произведена закупка у единственного поставщика на сумму, превышающую 5 миллионов рублей. Подобные действия также приводят к нарушению положений ст.15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области в адрес ООО «УСК Орион»  направлено Представление об устранении выявленных нарушений.

ООО «УСК Орион» предоставлен ответ в адрес Контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области с указанием выполненных мероприятий:
- Нарушение по 1-ому пункту представления принято нами к сведению. В штатном расписании №2 от 11.11.2024г. доплата за увеличение объема работ (расширение зоны обслуживания) по должности «делопроизводитель» была исключена из начисления заработной платы по указанной должности. Штатное расписание утверждено приказом по предприятию №114/к от 18.11.2024г. и является действующим. Начисление заработной платы работникам по данному штатному расписанию производится с декабря 2024 года по настоящее время.
- По 3-ому пункту представления произведена актуализация Правил внутреннего трудового распорядка на предприятии. В новой редакции Правил внесены дополнения и изменения, в том числе касающиеся графика рабочего времени, составленные и утвержденные в соответствии с требованиями трудового законодательства.

- По 4-ому пункту представления будет произведен более тщательный анализ графика работы диспетчеров и оплаты сверхурочных часов за 2023 год, начисленной по приказу №35 от 28.03.2024г. В случае подтверждения сумм «недоначисления» работниками данные выплаты будут начислены и включены в заработную плату за декабрь 2025 года с учетом процентов (денежной компенсации) за задержку их выплаты.
- По 5-ому пункту представления исправления по ЕНС внесены в январе 2025 года и в настоящее время сведения ЕНС отражают реальную задолженность перед бюджетом по налогам и взносам.

- По 6-ому пункту представления проведен анализ закупочной деятельности предприятия. В дальнейшем осуществление закупок товаров и услуг будет производится только согласно требованиям законодательства РФ и Положения о закупке ООО «УСК Орион».

Проверка законности и эффективности использования в 2023-2024 годах бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области

Муниципальная программа, в рамках которой осуществлялись расходы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждена постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 25 мая 2021 года № 1319 (в редакции постановлений администрации от 21.12.2022 № 4558, от 13.12.2023 № 4070, от 17.04.2024 №1221, от 21.08.2024 № 2785, от 14.01.2025 №73).
Исполнение муниципальной программы предусмотрено в следующем порядке:

1 этап 2021 - 2024 годы;

2 этап 2021 - 2025 годы;

2022-2027 годы (расселение многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа город Выкса Нижегородской области);

2024 - 2027 годы (снос аварийных домов).
Средства по программе в 2023 году исполнены в сумме 109 352,70 тыс. рублей или 40,61%, в 2024 году исполнены в сумме 226 547,70 тыс. рублей или 90,5%.

В результате проверки исполнения 1 и 2 этапов Муниципальной программы установлено, что по итогу на 01.01.2025 г. непосредственный результат по расселению аварийного жилищного фонда, не достигнут, в связи с непредвиденными обстоятельствами. Процедура изъятия жилых помещений у собственников в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ проводится в судебном порядке, поэтому квартиры, по которым не было завершено судебное рассмотрение в 2024 году, будут расселены в момент вступления в законную силу решений суда.

Расходование субсидии на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Муниципальной программы за проверяемый период, а именно в 2021-2024 годах, осуществлялось путем приобретения квартир на первичном и вторичном рынке (заключено 119 контрактов) и путем выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В целях исполнения первого и второго этапов Муниципальной программы за 2023-2024 годы приобретено 212 квартир, переселено 363 человека, еще 18 жителям  

выплачена выкупная цена за изымаемое имущество в соответствии со ст. 32 ЖК РФ  

из них:

- 2023 году приобретено 100 квартир, в которые переселено 194 человека. Еще 13 жителям выплачена выкупная цена за изымаемое имущество в соответствии со ст. 32 ЖК РФ.
- 2024 году приобретено 112 квартир, в которые переселено 169 человек. Еще 5 жителям выплачена выкупная цена за изымаемое имущество в соответствии со ст. 32 ЖК РФ.
В рамках Муниципальной программы в 2024 году запланированы денежные средства на снос аварийных домов в размере 16 804,6 тыс. руб. Для реализации указанного этапа программы заключено 6 муниципальных контрактов.
В ходе проверки установлено следующее:

- Выявлено несоответствие заявленного числа жильцов для переселения в разных пунктах программы, а именно:

- в п. 2.3. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» заявлено количество человек для переселения 813 человек за весь срок программы;

- в приложении 2 Таблица 2. «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» заявлено количество человек для переселения 888 человек за весь срок программы.

Контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области 16.01.2026г. в адрес администрации городского округа город Выкса Нижегородской области направлен Акт проверки №1 от 15.01.2026г.
Реализация контрольных мероприятий

В соответствии с Положением, по результатам проведенных проверок органам местного самоуправления, руководителям проверенных бюджетных учреждений, предприятий контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области были направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятия мер дисциплинарного взыскания к лицам, виновным в допущенных нарушениях.
Также, контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области результаты контрольных мероприятий направлены в адрес Выксунской городской прокуратуры.
Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства, законодательства в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг при реализации национальных проектов
В течение 2025 года в соответствии с требованиями Выксунской городской прокуратуры  от 06.02.2025 г. №Исорг-20220054-270-25/-20220054; от 20.03.2025 №Исорг-20220054-782-25/-20220054 контрольно-счетная инспекция городского округа город Выкса Нижегородской области принимала участие в проведении проверок соблюдения бюджетного законодательства, законодательства в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг при реализации национальных проектов.

1. Национальный проект «Здравоохранение»

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Объем проверенных средств
	Период исполнения

	1.

	Проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение» в части соблюдения ГБУЗ Нижегородской области «Выксунская ЦРБ» законодательства при осуществлении в 2024 году работ по капитальному ремонту зданий и помещений (ремонт 1 этажа оси 2-3)
	май
	18 551,2 тыс. руб.
	Акт проверки №5 от 07.05.2025 года

	2.
	Проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение» в части соблюдения ГБУЗ Нижегородской области «Выксунская ЦРБ» законодательства при осуществлении в 2024 году работ по капитальному ремонту зданий и помещений (ремонт фундамента)
	май
	5 883,7 тыс. руб.
	Акт проверки №6 от 07.05.2025 года

	3. 
	Проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение» в части соблюдения ГБУЗ Нижегородской области «Выксунская ЦРБ» законодательства при осуществлении в 2024 году работ по капитальному ремонту зданий и помещений (ремонт фасада)
	май
	20 101,2 тыс. руб.
	Акт проверки №7 от 07.05.2025 года

	4.
	Проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение» в части соблюдения ГБУЗ Нижегородской области «Выксунская ЦРБ» законодательства при осуществлении в 2024 году работ по капитальному ремонту зданий и помещений (ремонт 1 этажа оси 1-2)
	май
	7 544,8 тыс. руб.
	Акт проверки №8 от 07.05.2025 года


1.1. В целях исполнения национального проекта «Здравоохранение», в части осуществления в 2024 году работ по капитальному ремонту ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» заключен муниципальный контракт на общую сумму 18 551 220,70 руб. 
Между ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» и ООО «БаСиСт» заключен муниципальный контракт № 08322000066230012640001 от 18.10.2023 г. Цена контракта составляет 18 551 220,70 рублей (с учетом дополнительных соглашений).

Выполняемые работы: капитальный ремонт ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница", расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, здание 16/2 (ремонт 1-го этажа, оси 2-3, слаботочные сети в осях 2-3).
На момент проведения контрольного мероприятия работы по Контракту выполнены полностью. Часть принятых работ выполнены Подрядчиком с нарушением срока выполнения строительно-монтажных работ. В соответствии с п. 11.4 Контракта за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 

В соответствии с указанным, ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» в адрес Подрядчика направлена претензия об уплате пеней от 17.12.2024 г. №3015. Сумма пеней, представленных к уплате Подрядчику в претензионном письме, составила 53 876,81 руб.  ООО «БаСиСт» ответным письмом №392 от 23.12.2024 г. признает сумму начисленных пеней и просит о списании вышеуказанных пеней в соответствии с Постановлением Правительства №783 от 04.07.2018 г. Комиссией ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» принято решение №1 от 24.12.2024 г. о списании начисленных пеней.
По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной инспекцией оформлен акт проверки от 07.05.2025 г. №5, не целевого использования бюджетных средств не установлено.
1.2. В целях исполнения национального проекта «Здравоохранение», в части осуществления в 2022-2023 гг. работ по капитальному ремонту ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» заключен муниципальный контракт на общую сумму 5 883 690,65 руб.
Между ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» и ООО «ИСК-Капитал» заключен муниципальный контракт № 08322000066220014030001 от 15.12.2022 г. на выполнение работ по ремонту ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 16/2 (Ремонт и усиление фундамента). Цена контракта составляет 5 883 690,65 рублей, НДС не облагается.

 На момент проведения контрольного мероприятия работы по Контракту выполнены. В ходе проверки  установлено, что предоставил акты выполненных работ на общую сумму 4 054 825,23 рублей, при этом фактическая оплата Заказчиком составила 3 775 229,56 рублей.

В связи с несвоевременным выполнением работ, предусмотренных Контрактом, Заказчиком была проведена претензионная работа.

В адрес Подрядчика направлены 2 претензии (от 25.03.2024 г. №670, от 17.12.2024 г. №3016) на оплату в 3-дневный срок пеней на общую сумму 559 191,34 рублей. Согласно, платежного поручения №90 от 18.12.2024 г. Подрядчиком оплачены пени по претензии в сумме 279 595,67 рублей, сумма пеней в размере 279 595,67 рублей Подрядчиком не оплачена. В связи с неисполнением Подрядчиком требований Заказчика об оплате пеней, Заказчиком удержаны пени в сумме 279 595,67 рублей при оплате окончательного платежа по Контракту, в соответствии с п.11.11. Контракта. В связи с этим окончательная стоимость оплаченных работ по контракту составляет 3 775 229,56 рублей.
По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной инспекцией оформлен акт проверки от 07.05.2025 г. №6, не целевого использования бюджетных средств не установлено.
1.3. В целях исполнения национального проекта «Здравоохранение», в части осуществления в 2022-2023 гг. работ по капитальному ремонту ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» заключен муниципальный контракт на общую сумму 20 101 193,38 рублей. 
Между ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» и ООО "ИСК-КАПИТАЛ" заключен муниципальный контракт №08322000066220014040001 от 15.12.2022 г. на выполнение  работ по капитальному ремонту ГБУЗ НО "Выксунская центральная районная больница", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, д.16/2 (ремонт фасада). Цена контракта составляет 20 101 193,38 рублей, НДС не облагается (с учетом дополнительных соглашений).
На момент проведения контрольного мероприятия работы по Контракту выполнены полностью. Выполненные работы заказчиком оплачены в объеме 100% с учетом удержанных пеней с подписанием актов о приемке выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ КС-3. В связи с тем, что подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ, заказчиком произведено начисление пеней за нарушение сроков выполнения работ. 

В соответствие с п.11.4 Контракта Заказчиком произведен расчет пеней за нарушение срока выполнения работ. Пени выставлены Подрядчику в Претензии от 24.12.2024 г. в сумме 224 888,76 рублей. 

В соответствие с п. 11.11 Контракта пени в сумме 146 977,92 руб. удержаны при окончательном расчете. Часть пеней в сумме 77 910,84 рублей на момент проведения проверки не удержаны. 

Также следует отметить, что согласно п. 2.13.2. контракта оплата производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ. Оплата по акту приемки выполненных работ №3 от 27.12.2023 г., принятых Заказчиком 09.02.2024 г. произведена 04.03.2024 г., т.е. с нарушением срока на 12 дней. В соответствии с п.11.6. Контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Нарушив условия Контракта, ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» не предусмотрены риски предъявления ему Исполнителем штрафных санкций.
По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной инспекцией оформлен акт проверки от 07.05.2025 г. №7, не целевого использования бюджетных средств не установлено.
1.4. В целях исполнения национального проекта «Здравоохранение», в части осуществления в 2023-2024 гг. работ по капитальному ремонту ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» заключен муниципальный контракт на общую сумму 7 544 793,07  руб. 
Между ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» и ООО "ИСК-КАПИТАЛ" заключен муниципальный контракт №  08322000066230000620001 от 16.03.2023 г. на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, здание 16/2 (ремонт 1-го этажа, оси 1-2, слаботочные сети в осях 1-2). Цена контракта составляет 7 544 793,07 рублей, НДС не облагается (с учетом дополнительных соглашений).
На момент проведения контрольного мероприятия работы по Контракту выполнены полностью. Выполненные работы заказчиком оплачены в полном объеме и в установленные контрактом сроки. В связи с тем, что подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ, заказчиком произведено начисление пеней за нарушение сроков выполнения работ. 

В соответствие с п.11.4 Контракта Заказчиком произведен расчет пеней за нарушение срока выполнения работ. Пени выставлены Подрядчику в Претензии от 25.12.2024 г. в сумме 301 297,96 рублей. 

В соответствие с п. 11.11 Контракта пени в сумме 237 408,91 руб. удержаны при окончательном расчете. Часть пеней в сумме 63 899,05 рублей на момент проведения проверки не удержаны. 

Таким образом, работы по Контракту оплачены в объеме 100% с учетом удержанных пеней с подписанием актов о приемке выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ КС-3.
По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной инспекцией оформлен акт проверки от 07.05.2025 г. №8, не целевого использования бюджетных средств не установлено.
Проверка соблюдения АО «Щербинский лифтостроительный завод» законодательства при проведении в 2024 году работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Центральный, д.1, г. Выкса, ул. 1 Мая, д.30; г. Выкса, ул. Зуева, д.3; г. Выкса, ул. Красные Зори, д.35; г. Выкса, ул. Пушкина, д.16.
В целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Нижегородской области между Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» и АО «ЩЛЗ» заключен договор №203250000082300001 от 18.02.2024 г. по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, выполнению работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов. Согласно заключенному договору, предусмотрен ремонт 2393 лифтов в 709 домах, расположенных в Нижегородской области. Стоимость работ по договору составляет 8 725 730 000,00 рублей. АО «ЩЛЗ» в качестве Генподрядчика заключает договор №ЩЛЗ-ЛСК-200/2024 с ООО «Лифт-Строй Компания» на выполнение работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов.
В г.о.г. Выкса согласно договору № ЩЛЗ-ЛСК-200/2024 от 24.11.2023 г. предусмотрен ремонт (замена, модернизация) 16 лифтов в 5 многоквартирных домах,  расположенных по следующим адресам: Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Центральный, д.1, г. Выкса, ул. 1 Мая, д.30; г. Выкса, ул. Зуева, д.3; г. Выкса, ул. Красные Зори, д.35; г. Выкса, ул. Пушкина, д.16. Стоимость работ, по многоквартирным домам, расположенным в г.о.г. Выкса составляет 17 120 000,00 рублей.
В ходе проверки установлено, что по 3 домам нарушен срок выполнения работ, предусмотренный Графиком выполнения работ. Согласно п.10.7.4. договора за просрочку срока  окончания работ по объекту в соответствии с графиком оказания услуг, Генподрядчик вправе требовать уплаты пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ от цены работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по договору. 

Также следует отметить, что окончательная оплата за выполненную работу по следующим объектам:  г. Выкса, мкр. Центральный, д.1, г. Выкса, ул. 1 Мая, д.30 Генподрядчиком произведена с нарушением срока оплаты, предусмотренного условиями договора. Учитывая, что акты выполненных работ по данным объектам от 10.06.2024 г., а окончательный расчет необходимо произвести в течение 30 календарный дней с момента подписания данного документа, то оплатить выполненные работы нужно было до 10.07.2024 г. В нарушение условий договора окончательная оплата произведена 31.07.2024 г.

В ходе визуальной проверки 14.02.2025 г. факта выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт, замена, модернизация лифтов) в многоквартирных домах г.о.г. Выкса установлено, что все запланированные работы выполнены в полном объеме.
По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной инспекцией оформлен акт проверки от 19.02.2025 г. №2, не целевого использования бюджетных средств не установлено.
Проверка соблюдения ООО «БаСиСт» законодательства при проведении в 2024 году работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Гоголя, д.17; г. Выкса, ул. Белякова, д.12; ул. Красные Зори, д.32; г. Выкса, ул. Стахановская, д.23; г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д.1; г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д.4; р.п. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д.11; г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, д.16.
В целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Нижегородской области между Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» и ООО «БаСиСт» заключен договор №203250000082400006 от 26.02.2024 г. по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
В городском округе город Выкса согласно данному договору предусмотрен ремонт в 8 многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Гоголя, д.17; г. Выкса, ул. Белякова, д.12; ул. Красные Зори, д.32; г. Выкса, ул. Стахановская, д.23; г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д.1; г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Ленина, д.4; р.п. Шиморское, ул. Нины Андреевой, д.11; г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, д.16. Стоимость работ, по многоквартирным домам, расположенным в г.о.г. Выкса составляет 32 254 779,22 рублей.
В ходе проверки установлено, что по всем объектам нарушен срок выполнения работ, предусмотренный Графиком выполнения работ. Согласно п.10.8.4. договора за просрочку срока  окончания работ по объекту в соответствии с графиком оказания услуг, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ от цены работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по договору.
На основании предоставленных документов об оплате установлено, что Заказчиком осуществлялась оплата авансовых платежей в соответствии с условиями договора. При этом проверить своевременность окончательного расчета на текущий момент не представляется возможным, в связи с отраженными в договоре сроками оплаты за выполненные работы.
В ходе визуальной проверки 17.02.2025 г. факта выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах г.о.г. Выкса установлено, что все запланированные работы выполнены в полном объеме.
По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной инспекцией оформлен акт проверки от 26.02.2025 г. №3, не целевого использования бюджетных средств не установлено.

Экспертно-аналитическая деятельность
На основании статьи 8 Положения Контрольно-счетной инспекция городского округа город Выкса Нижегородской области осуществляет экспертизу проектов бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области. Всего в 2025 году подготовлено 18 заключений по результатам экспертизы проектов бюджета, из них:

1) 13 заключений по итогам рассмотрения проектов о внесении изменений в бюджет городского округа город Выкса Нижегородской области на 2025 год;
2) 3 заключения по исполнению бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области в 2025 году:

а) за 1 квартал 2025 года;

б) за 1 полугодие 2025 года;

в) за 9 месяцев 2025 года;
3) 1 заключение по отчету об исполнении бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области за 2024 год;
4) внешняя проверка бюджетной отчетности за 2025 год главных администраторов, распорядителей бюджетных средств:
а) управления образования администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

б) управления сельского хозяйства администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

в) управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской области; 

г) управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;
д) комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

е) департамента финансов городского округа город Выкса Нижегородской области;

ж) администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

з) совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области;

и) контрольно – счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области.
5) 1 заключение по проекту бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы.
Все заключения контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области направлены в Совет депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области.

Противодействие коррупции

При проведении контрольных и экспертно – аналитических мероприятий инспекцией в пределах установленной компетенции принимались меры по вопросам, касающимся противодействия коррупции, рамках Федерального закона "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (в ред. от 28.12.2025 года).
Председатель инспекции на постоянной основе участвует в работе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Выкса Нижегородской области.
Финансовое обеспечение
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 17.12.2024 г.  №113 «О бюджете городского округа город Выкса Нижегородской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области на 2025 год были предусмотрены в объеме – 5 699 300,00 руб.

Исполнено за 2025 год – 5 605 424,83 руб. или 98,35% от назначенного объема финансирования, в том числе:

	Наименование
	План на 2025 год
	Кассовый расход за 2025 год
	Остаток
	% исполне-

ния

	Заработная плата
	4 251 000,00
	4 250 875,68
	124,32
	99,99

	Начисления на выплаты по оплате труда
	1 290 600,00
	1 276 815,40
	13 784,60
	98,93

	Прочие выплаты (суточные, проезд, проживание)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Услуги связи
	15 900,00
	11 428,75
	4 471,25
	71,88

	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт оргтехники)
	20 310,00
	2 100,00
	18 210,00
	10,34

	Прочие услуги (обучение)
	32 600,00
	0,00
	32 600,00
	0,00

	Увеличение стоимости основных средств
	51 890,00
	51 890,00
	 0,00
	100,00

	Увеличение стоимости материальных запасов

(приобретение расходных материалов-картриджей, канц. товаров, хозяйственных товаров)
	37 000,00
	12 315,00
	24 685,00
	33,28

	Итого
	5 699 300,00
	5 605 424,83
	93 875,17
	98,35


Информационное обеспечение
В соответствии со ст. 19 Положения контрольно-счетная инспекция городского округа город Выкса Нижегородской области размещает план проверок на текущий год и отчет о деятельности  инспекции на официальном сайте городского округа https://wyksa.nobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Задачи на 2026 год
План работы контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области на 2026 год сформирован с учетом результатов контрольных мероприятий 2025 года, требований бюджетного законодательства и поручений Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержден 23.12.2025 г. и размещен на официальном сайте городского округа https://wyksa.nobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
контрольно-счетной инспекции



А.В. Глухов
Финансовые нарушения и недостатки


(38,0 тыс. руб.)





Иные нарушения и недостатки


(38,0 тыс. руб.)








Нецелевое использования бюджетных средств (0 тыс. руб.)











