[image: image1.emf] 


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

​​​​​​​​​​​​​​​​​05.02.2015



                                                                                            №281
                  
Об утверждении Положения 

 об организации  ремонтов муниципального имущества
городского округа город Выкса Нижегородской области
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ремонтов муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области.
2. Начальнику отдела по связям с  общественностью и средствами массовой информации управления делами администрации городского округа город Выкса  Захаровой А.А. разместить настоящее постановление на сайте администрации городского округа город Выкса Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, имущественным и земельным отношениям администрации городского округа город Выкса          Д.В. Растунина.

Глава администрации                                                                        В.В. Кочетков
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Выкса
от  _____________ № ___________
Положение об организации ремонтов муниципального имущества городского округа город Выкса 
Нижегородской области
                                 1. Общие положения

  1.1. Настоящее положение  об организации ремонтов муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области (далее Положение) разработано в целях организации ремонтов муниципального имущества, определения порядка планирования, подготовки, проведения ремонта, а также в целях определения порядка взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа, муниципальных учреждений и иных организаций.
        1.2. Настоящее положение не распространяется  на правоотношения, связанные с осуществлением ремонтов в рамках реализации муниципальных программ, участием городского округа город Выкса в реализации федеральных и областных целевых программ.

        1.3. Финансирование расходов на цели, установленные настоящим Положением, осуществляется в пределах бюджетных назначений, определяемых в бюджете городского округа город Выкса на текущий финансовый год в соответствии с бюджетным законодательством.

      2. Термины и сокращения, применяемые в настоящем положении 

Заказчик ремонта – руководитель муниципального учреждения, на праве оперативного управления которого находится объект муниципального имущества, требующий проведения ремонта.


ОКСиР – отдел капитального строительства и ремонта администрации городского округа город Выкса,

УЖКХ – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса,

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса,

Руководитель ремонта – лицо, ответственное за организацию подготовки, проведения ремонта и приёмки выполненных работ, которое назначается распоряжением главы администрации городского округа г. Выкса.


МБУ «АПУ» - муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное управление»
3. Ответственность за организацию ремонтов

муниципального имущества

3.1. Действие настоящего Положения  распространяется на имущество, переданное на праве оперативного управления муниципальным учреждениям.

     3.2.Ответственность за организацию ремонтов муниципального имущества переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям возлагается на ОКСиР администрации городского округа г.Выкса. Процесс организации ремонтов определяется настоящим Положением.

4.Организация ремонтов муниципального имущества переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям

4.1. Планирование ремонтов


4.1.1 Основанием для планирования ремонтов на очередной финансовый год являются:

- предписания контролирующих органов, решения судов;

- заключение экспертизы здания или сооружения (при наличии);

-ведомости дефектов, утверждённые в соответствии с требованиями настоящего Положения.


4.1.2. При получении предписания контролирующих органов, решений судов заказчик ремонта анализирует сроки и объём необходимого ремонта. На основании проведённого анализа, заказчик ремонта оформляет ведомость дефектов (приложение №1 к настоящему положению), согласовывает её с профильными руководителем структурного подразделения администрации и заместителем главы администрации городского округа г. Выкса.


4.1.3. При получении заключения экспертизы здания или сооружения, заказчик ремонта направляет заключение на рассмотрение заместителю главы администрации городского округа г. Выкса по строительству, имущественным и земельным отношениям. Заместитель главы администрации городского округа   г. Выкса по строительству, имущественным и земельным отношениям принимает решение о необходимости разработки проектной документации на  ремонт или формирования ведомости дефектов. 


Для разработки проектной документации на ремонт, ОКСиР осуществляет подготовку документов, необходимых для осуществления процедуры по выбору подрядчика (техническое задание и т.п.). Выбор подрядчика осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

При необходимости оформления ведомости дефектов, заказчик ремонта оформляет её и  согласовывает с профильным руководителем структурного подразделения администрации  и заместителем главы администрации городского округа г. Выкса.


4.1.4. В случае отсутствия предписания контролирующих органов, решения суда  или заключения экспертизы здания или сооружения, а проведение ремонта является необходимым, то заказчик ремонта оформляет ведомость дефектов, согласовывает её с профильным руководителем структурного подразделения администрации и заместителем главы администрации городского округа              г. Выкса.


4.1.5. Для планирования ремонтов на очередной финансовый год,                         до 1 июля года, предшествующего планируемому, заказчик ремонта направляет ведомость дефектов и копию предписания контролирующих органов, решения суда или заключения экспертизы здания или сооружения (при наличии) в ОКСиР для проверки правильности определения объёмов. При необходимости, работники ОКСиР инициируют комиссионный осмотр объекта, с привлечением необходимых специалистов.

Проверенные ведомости дефектов ОКСиР предоставляет на утверждение заместителю главы администрации городского округа г. Выкса по строительству, имущественным и земельным отношениям.


4.1.6.  На основании утверждённых ведомостей дефектов, ОКСиР производит сметный расчёт стоимости ремонтов до 1-го сентября года предшествующего планируемому.


4.1.7. На основании произведенных сметных расчетов стоимости ремонтов, в срок до 15 сентября года предшествующего планируемому определяется сумма, необходимая для проведения ремонтов. После определения планируемой суммы ремонтов, заместитель главы администрации по строительству, имущественным и земельным подготавливает  предложение о включении данной суммы в бюджет городского округа.  После включения необходимой суммы в бюджет городского округа г. Выкса ОКСиР формирует график проведения ремонтов на предстоящий год, который утверждает  глава администрации городского округа г. Выкса.
       4.2. Подготовка к проведению ремонта


4.2.1. С целью определения ответственных за подготовку, проведение ремонта конкретного объекта, а также приёмку объекта после завершения ремонта, ОКСиР подготавливает проект распоряжения главы администрации городского округа  г. Выкса.

4.2.2. До начала ремонта, ОКСиР подготавливает и утверждает в установленном порядке техническое задание на выполнение ремонта. Утверждённое техническое задание передаётся заместителю главы администрации  по закупкам и торгам для проведения конкурсной процедуры.


4.2.3. Заместитель главы администрации по закупкам и торгам в установленном порядке организует выбор подрядной организации для выполнения ремонтных работ и заключение с ней договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».
4.3 . Проведение ремонта и приёмка выполненных работ.

4.3.1. До начала производства ремонтных работ руководитель ремонта организует допуск подрядной организации на ремонтируемый объект, в соответствие с требованиями действующей нормативно-технической документации.


4.3.2.  При выполнении ремонтных работ, руководитель ремонта и работник МБУ «АПУ», назначенный ответственным за проведение технического надзора, согласно распоряжения, организуют приёмку у подрядной организации скрытых работ и других этапов выполнения работ. Приёмка осуществляется путём составления актов, фото или видео фиксации выполненных работ.


 При не соблюдении подрядной организацией сроков выполнения работ или возникновении замечаний по качеству выполнения работ, заказчик ремонта обязан информировать заместителя главы администрации городского округа  г. Выкса по строительству, имущественным и земельным отношениям.


4.3.3. Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией, назначенной распоряжением главы администрации городского округа г. Выкса.  По результатам работы комиссии составляется акт по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению, который утверждает глава администрации городского округа   г. Выкса. Ответственность за оформление акта возлагается на руководителя ремонта.


Если в результате работы комиссии обнаруживаются замечания по качеству выполненных работ или не подтверждаются объёмы выполненных работ, то в заключении комиссии отражаются выявленные замечания и устанавливается срок устранения замечаний.


4.4.  Организация внеплановых ремонтов

        4.4.1. При возникновении необходимости проведения ремонта не запланированного в графике ремонтов на год, заказчик ремонта подготавливает обоснование необходимости проведения ремонта, оформляет ведомость дефектов, согласовывает её с профильными руководителем структурного подразделения администрации и заместителем главы администрации городского округа г. Выкса и направляет на рассмотрение заместителю главы администрации городского округа г. Выкса по строительству, имущественным и земельным отношениям.

Заместитель главы администрации городского округа г. Выкса по строительству, имущественным и земельным отношениям, при согласии с необходимостью проведения ремонта, поручает ОКСиР проверку ведомости дефектов и разработку сметного расчёта.

4.4.2. На основании сметного расчета ремонтных работ заместитель главы администрации городского округа г. Выкса по строительству, имущественным и земельным отношениям совместно с профильным заместителем главы администрации городского округа г. Выкса выносят предложение главе администрации городского округа г. Выкса о включении в бюджет городского округа г.Выкса суммы, необходимой для выполнения ремонта. При принятии положительного решения главы администрации городского округа г. Выкса, заместитель главы администрации по строительству, имущественным и земельным отношениям подготавливает проект распоряжения  об изменении графика ремонтов на текущий год, а в случае необходимости подготавливает материалы для принятия решения Советом депутатов  внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.


4.4.3. Подготовка к проведению ремонта, проведение ремонта и приёмка выполненных работ осуществляются в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 настоящего регламента.

      Приложение 1
к положению об организации ремонтов 

муниципального имущества городского округа 

город Выкса Нижегородской области
СОГЛАСОВАНО:                                                                              УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главы администрации                                                             Зам. главы администрации

городского округа г. Выкса                                                               городского округа г. Выкса

                                                                                                 по строительству, имущественным

                                                                                                                и земельным отношениям
_________________________                                                      __________________________
«____»_____________20___г.                                                        «____»_____________20___г

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №
на ______________ ремонт ____________________________________  

                   (вид ремонта)                                          (наименование ремонтируемого объекта)

Срок проведения ремонта_____________________________

	Основные работы при проведении ремонта
	Единица измерения
	Общий объем работ
	Наименование материла (указывается полное наименование материала)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 Ведомость дефектов разработал

должность    (подпись) Ф.И.О., дата, телефон

 Ведомость дефектов проверил

должность
(подпись) Ф.И.О., дата

Приложение 2

к положению об организации ремонтов 

муниципального имущества городского округа 

город Выкса Нижегородской области
        УТВЕРЖДАЮ

	 Глава администрации городского округа г.Выкса

	(должность)

	
	
	

	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	АКТ №
	
	
	“
	
	”
	
	
	
	г.


               приемки ремонтных работ

	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322004

	Организация
	Администрация городского округа г.Выкса
	по ОКПО
	


	Дата 
составления
	Код вида операции
	Код

	
	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	
	


Местонахождение объекта


ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ,   назначенная                 Администрацией  городского округа город Выкса
(наименование органа, назначившего комиссию)

	Распоряжением №__________от                                               “
	
	”
	
	
	
	года


УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке:
(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу


2. В ремонте принимали участие
 

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком (наименование

организации и ее реквизиты)

выполнившим


(наименование частей или разделов документации)

4. Исходные данные для проектирования выданы


наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

5. Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
	“
	
	”
	
	
	
	год
	№
	


6. Ремонтные  работы осуществлены в сроки:

Начало работ


(месяц, год)

Окончание работ

(месяц, год)

7. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке

(наименование объекта и вид строительства)
 (наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

	Показатель
(мощность, производи​тельность и т.п.)
	Единица изме​рения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с уче​том ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди
	общая с уче​том ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8. Стоимость ремонта объекта по утвержденной проектно-сметной документации

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость ремонтных работ
	
	руб.
	
	коп.

	
	
	руб.
	
	коп.


РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленное к приемке


(наименование объекта)

выполнено в соответствии с проектом, отвечает строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие.
Председатель комиссии:                             Заместитель главы      _________  

                                                                           (должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи)

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):    

                                                                     Заместитель главы      __________ 

                                                                            (должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи)

                                                                       Начальник ОКСиР      _________  

                                                                            (должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи)
                                                      _____________     ________
                                                                              (должность)                 (подпись)        (расшифровка подписи)
подрядчик                                                                                                                                                                                     
                                                                                    ________      _______   
                                                                            (должность)                   (подпись)         (расшифровка подписи)
По согласованию:                                         ____________       ________ 

                                                                              (должность)                подпись)         (расшифровка подписи)
                                                                    _____________       __________   
                                                                              (должность)               (подпись)         (расшифровка подписи)
                                                                     _____________     ___________   

                                                                              (должность)                 (подпись)         (расшифровка подписи)
                                                                      _____________       ________   

                                                                              (должность)                 (подпись)         (расшифровка подписи)












PAGE  

