УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Досчатое»

______________ Ляшенко А.А.

«___» апреля 2026 года

СОГЛАСОВАН

Директор АО «Выксатеплоэнерго»

______________ Рощина О.В.

«___» апреля 2026 года

План подготовки

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Организационные и технические мероприятия | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | Примечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) | Ляшенко А.А. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 1.1. | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 1.2. | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 1.3. | Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Ляшенко А.А. | Постоянно |  |  |
| 1.4. | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ | Ляшенко А.А. | Постоянно | Заключен Договор с подрядной организацией ИП Шигаров С.В. от 01.04.2023г. № 23/09 на техническое обслуживание и информационное сопровождение ОДПУ | Выполнено |
| 2. | Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе: | Ляшенко А.А. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 2.1. | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 2.2. | приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 2.3. | обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | Постоянно |  |  |
| 2.4. | выполнение наладки внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 2.5. | выполнение наладки запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления устройств газового хозяйства | Подрядная организация ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» | Согласно Договора № 12.3-03-00483/2024 от 19.12.2023г. |  |  |
| 2.6. | промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в подвалах (технических подпольях) | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 2.7. | ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 3. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, содержащих требования об устранении нарушений требований Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 (далее - Правила № 511), пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила № 536) | Ляшенко А.А. | В срок установленный предписанием | Нет выданных Ростехнадзором предписаний |  |
| 4. | Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-3 настоящего плана, а также: | Ляшенко А.А. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.1. | актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленных требованиями Правил № 551 | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.2. | актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с требованиями Правил № 511 | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.3 | акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.4. | актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.5. | выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | Ляшенко А.А. | Постоянно | Заключены Договоры с Обслуживающей организацией ИП Попов Г.В. (Договор № 1/1 от 01.10.2016г. (текущий ремонт общего имущества); Договор № 2/2 от 01.10.2016г. (содержание общего имущества). Размещены в ГИС ЖКХ | Выполнено |
| 4.6. | актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды, на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с требованиями Правил № 511. | Подрядная организация ИП Шигаров С.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.7. | копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 | Ляшенко А.А. | до 15.08.2026г. | Копия Договора теплоснабжения с АО «Выксатеплоэнерго» № 24 от 10.05.2017г. размещена в ГИС ЖКХ | Выполнено |
| 4.8. | акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | Ляшенко А.А. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.9. | актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности | Подрядная организация ИП Шигаров С.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.10. | актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии требованиями Правил № 115, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | Подрядная организация ИП Шигаров С.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.11. | акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170 | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.12. | копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | Ляшенко А.А. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 4.13. | подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | Обслуживающая организация ИП Попов Г.В. | до 15.08.2026г. |  |  |
| 5. | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода: |  |  |  |  |
| 5.1. | * указываются мероприятия в зависимости от возникших проблем за предыдущие периоды |  |  |  |  |

# Приложение

к плану подготовки к отопительному периоду

2026-2027 гг.

Перечень многоквартирных домов,

участвующих в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Тип системы теплоснабжения |  | Наличие/отсутствие в МКД газоиспользующего оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКД с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | МКД с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) |  |
| 1 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.1 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 2 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.2 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 3 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.4 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 4 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.5 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 5 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.6 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 6 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.7 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 7 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.8 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 8 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.9 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 9 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.10 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 10 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.11 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 11 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.12 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 12 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.13 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 13 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.14 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 14 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.15 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 15 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.16 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 16 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.17 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 17 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.17А | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 18 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое мкр. Приокский д.18 | Котельная п. Досчатое | _ | имеется |
| 19 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое, пл. Советская д.2 | _ | АГВ | имеется |
| 20 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое, пл. Советская д.3 | _ | АГВ | имеется |
| 21 | Нижегородская область, г. Выкса, п. Досчатое, ул Чичерина д.33 | Котельная п. Досчатое, ул. Чичерина | _ | отсутствует |