[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09.06.2021










1477
_____________








№___________

О подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов 

социальной сферы и топливно-энергетического комплекса
городского округа город Выкса

Нижегородской области

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, администрация городского округа город Выкса Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить:

1) Состав рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Положение о рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям объектов социальной сферы, предприятий топливно-энергетического комплекса, обслуживающих жилищный муниципальный фонд и объекты социальной сферы организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности:


1) Подготовку к отопительному периоду 2021-2022 годов проводить с учетом Методических рекомендаций по подготовке и проведению отопительного периода в городском округе город Выкса Нижегородской области, утвержденных постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 01 октября 2012года №4511;

2) В срок до 15 мая 2021 года разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Выкса Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов с обязательным включением в него мероприятий, направленных на устранение недостатков предыдущего отопительного периода и предоставить их в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;
3) В срок до 20 мая 2021 года разработать и утвердить план-график мероприятий по промывке и опрессовке систем центрального отопления, внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы, а также внедрению новых технологий по проведению данных мероприятий;

4) Обеспечить выполнение капитального и текущего ремонта объектов топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда в соответствии с разработанными мероприятиями. Отчеты по выполнению работ по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным предоставлять в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса Нижегородской области в срок до 3 числа каждого месяца;

5) Организовать приемку объектов после выполнения разработанных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов с оформлением всех необходимых документов.


3. Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического комплекса независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности:


1) Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика восстановительных работ и в срок до 25 мая 2021 года предоставить его в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

2) Провести, начиная с 15 сентября 2021 года, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы и в срок до 28 сентября 2021 года предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса Нижегородской области реестр актов по проведению пробных топок;

3) Принять меры по созданию необходимых запасов топлива на котельных в соответствии с методическими рекомендациями по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения №1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года №7;

4) В срок до 15 сентября 2021 года в ходе подготовки котельных к осенне-зимнему периоду организовать:


а) Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных, обслуживающих жилищный фонд и объекты с массовым пребыванием людей;


б) Обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума.


4. Рекомендовать руководителям объектов социальной сферы, предприятий топливно-энергетического комплекса и обслуживающих жилищный муниципальный фонд и объекты социальной сферы организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности, завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в срок до 15 сентября 2021 года с получением паспортов готовности.


5. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса А.В. Боровову:


1) Обеспечить контроль за ходом подготовки организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на балансе жилищный фонд, объекты топливно-энергетического хозяйства и объекты социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов;

2) Обратить особое внимание на комплекс мероприятий по энергосбережению и созданию необходимых запасов топлива на котельных независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности и необходимого расчетного аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации аварийных ситуаций;

3) Обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по ремонту, проверке и прочистке дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных и жилых домов, объектов социальной сферы где используется газ, заменой неисправных отопительных котлов в жилищном фонде, закрытию тепловых контуров зданий и сооружений, промывке и опрессовке систем теплоснабжения домов, ревизии отопления в подъездах многоквартирных домов.


6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д.А. Орлова.

И.о. главы местного самоуправления




Д.А. Орлов
Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа город Выкса Нижегородской области


от 09.06.2021 № 1477
СОСТАВ

рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов

Орлов Д.А. – заместитель главы администрации городского округа

город Выкса, председатель комиссии

Боровов А.В. –         начальник управления жилищно-коммунального

 хозяйства администрации городского округа
 город Выкса, заместитель председателя комиссии

Шолохов И.А. – начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации городского округа город Выкса, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Габдрахимова О.Ю. – заместитель главы администрации – начальник управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Выкса

Кожевников Ю.А. – главный инженер управления жилищно-коммунального администрации городского округа город Выкса

Тугарева М.М. – начальник отдела инженерной инфраструктуры управления 

жилищно-коммунального администрации городского округа город Выкса

Родионова О.Н. – техник отдела инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального администрации городского округа город Выкса, 
секретарь комиссии

_________________________________________________

Приложение 2
 
к постановлению администрации

городского округа город Выкса 

Нижегородской области

от 09.06.2021 г. № 1477
ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса

городского округа город Выкса к работе в осенне-зимний

период 2021-2022 годов


1. Рабочая комиссия, далее комиссия, в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области, решениями комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Выкса Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и настоящим Положением.


2. Комиссия координирует деятельность всех служб по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов объектов жилищно- коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Выкса.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) Оказание помощи владельцам объектов инженерной инфраструктуры в разработке и реализации, совместно с заинтересованными организациями, мероприятий по подготовке объектов к устойчивой работе в зимних условиях 2021-2022 годов.


2) Рассмотрение аварийных ситуаций в работе объектов жилищно- коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Выкса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, осуществление совместно с заинтересованными организациями комплекса неотложных мер по их предупреждению и устранению, а также обеспечение безаварийной работы объектов инженерной инфраструктуры.


3) Координация деятельности предприятий, учреждений и организаций по защите населения в аварийных ситуациях и в необходимых случаях его эвакуация из аварийных зон, а также по предотвращению перебоев в обеспечении населения города теплом, водой, электроэнергией.


4) Осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Выкса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.


4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.


5. Решения комиссии оформляются протоколом.

6. Комиссия вправе:


1) Предлагать к реализации мероприятия по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса городского округа город Выкса к работе в осенне-зимний период 2021-2022годов.

2) Запрашивать и получать от предприятий, учреждений, организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности сведения и материалы, необходимые для работы комиссии.

3) Координировать выполнение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период предприятиями, организациями, учреждениями независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности.

4) Запрашивать информацию у должностных лиц организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

5) Принимать на себя в необходимых случаях непосредственное руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций.

6) Рассматривать и формировать предложения о выделении материально-технических ресурсов и целевых ассигнований из бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к ликвидации последствий аварийных ситуаций.

____________
