[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2017










4321
​​​​​​​​​​​​​​​​​____________





                                           №_________
Об утверждении муниципальной 
программы «Газоснабжение городского округа 
город Выкса на 2018-2023 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования программно – целевого планирования:
           1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа город Выкса «Газоснабжение городского округа город Выкса Нижегородской области на 2018-2023 годы»  (далее – Программа).

           2. Департаменту финансов администрации городского округа город Выкса (Королева Е.Е.) производить финансирование Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований на финансовый год.

 3. Отделу по связям с общественностью и СМИ администрации городского округа город Выкса  (Захарова А.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Выкса Д. А. Орлова.

Глава местного самоуправления                                                         В.В.Кочетков                 

УТВЕРЖДЕНА

постановление администрации

городского округа город Выкса

от 15.12.2017г № 4321
1. Паспорт муниципальной программы

Газоснабжение городского округа город Выкса на 2018-2023 годы

	Муниципальный

заказчик-координатор
муниципальной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Выкса Нижегородской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление архитектуры, градостроительства и ремонта администрации городского округа город Выкса Нижегородской области

	Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии)
	Не предусмотрены.

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение 100% доступности услуги в газифицированных населенных пунктах городского округа. Газификация населенных пунктов городского округа, не обеспеченных природных газом.

	Задачи муниципальной программы
	Строительство межпоселковых, распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2018-2023 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет всех источников финансирования
	Источники финансирования:

местный бюджет – 107198,5 тыс. руб.

областной бюджет – 89201,0 тыс. руб.

	Индикаторы достижения цели муниципальной программы
	Протяженность построенных 

межпоселковых, распределительных высокого, среднего и низкого давления газопроводов – 69,3 км;

количество газифицированных домовладений – 817 шт.


2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.

Источник подачи газа является система газопроводов «Саратов-Горький» газопровод-отвод «Навашино - Выкса» от которого производиться подача газа потребителям городского округа через «ГРС-Выкса».

Общая протяженность газопроводов в городском округе город Выкса – 824,9 км, в том числе:

- 677,483 км – муниципальных (76,5%);

- 215 км – газопроводов-вводов;

- 2 ед. газораспределительных станций;

- 132 ед. – газорегуляторных пунктов и установок.

Газифицировано 15 населенных пунктов, услуга доступна для 802 МКД, 24279 квартир в МКД, 15005 ИЖД. Обеспечена доступность к услуге 78,9 тыс. жителям (94,6%).

Не полностью газифицировано 4 населенных пункта, услуга недоступна для 6 МКД, 76 квартир в МКД, 823 ИЖД. Не обеспечена доступность к услуге 2 тыс. жителям (2,4%).

Не газифицировано 13 населенных пункта, услуга недоступна для 100 МКД, 526 квартир в МКД, 807 ИЖД. Не обеспечена доступность к услуге 2,5 тыс. жителям (2,9%).

Объем годового потребления природного газа потребителями городского округа город Выкса составляет – 364,7 млн.м³.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы.

Целями Программы являются: обеспечение 100% -ной доступности услуги в газифицированных населенных пунктах городского округа; газификация населенных пунктов городского округа, не обеспеченных природным газом.

Достижение указанных целей планируется обеспечить решением следующих задач:

- строительство межпоселковых, распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления в негазифицированных населенных пунктах для создания условий для подключения домовладений.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация Программы запланирована на 2018-2023 годы.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование

основного мероприятия
	Категория

расходов

(капвложения,

НИОКР и

прочие

расходы)
	Сроки

выполнения (год)
	Исполнители

мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования

(по годам), тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	2018
год
	2019
год

	2020
год

	2021
год

	2022
год

	2023
год

	Всего

	Наименование муниципальной программы
«Газоснабжение городского округа город Выкса на 2018-2023 годы»
	Всего
	14769,0
	26463,8


	
	20166,7
	55000,0


	80000,0
	196399,5



	
	местный бюджет
	7769,0
	9262,8


	
	20166,7
	22500,0


	47500,0
	107198,5



	
	областной бюджет
	7000,0
	17201,0

	
	
	32500,0


	32500,0


	89201,0



	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	Цель муниципальной программы: Обеспечение 100%-ной доступности услуги в газифицируемых населенных пунктах городского округа.

	1.
	Основное мероприятие 1.1
Проектирование сетей газоснабжения
	Кап.

вложения

	2018-
2023
	
	Всего
	
	
	
	18166,7
	5000,0
	
	23166,7

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	18166,7
	5000,0
	
	23166,7

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1.1.

Газификация с. Новодмитриевка
	Кап.

вложения
	2021


	Управление жилищно-коммунального хозяйства

Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	10166,7
	
	
	10166,7

	
	
	
	
	
	местный

бюджет
	
	
	
	10166,7
	
	
	10166,7

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1.2.

Газификация с. Чупалейка
	Кап.

вложения
	2021
	Управление жилищно-коммунального хозяйства

Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	8000,0
	
	
	8000,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	8000,0
	
	
	8000,0

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.1.3.

Газификация МБУ ДО «ДООЦ «Костер» в г. Выкса, с.п. Пристанское, лесной квартал.
	Кап. 

вложения
	2022

	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	5000,0
	
	5000,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	
	
	
	
	5000,0
	
	5000,0

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.2

Строительство сетей газоснабжения

	Кап.

вложения
	2018-

2023


	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	14769,0
	26463,8
	
	2000,0
	50000,0
	80000,0
	173232,8

	
	
	
	
	
	местный

бюджет
	7769,0
	9262,8
	
	2000,0
	17500,0
	47500,0
	84031,8

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	7000,0
	17201,0
	
	
	32500,0
	32500,0
	89201,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2.1. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с установкой ПРГ с. Нижняя Верея.
	Кап. вложения
	2018

2019
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	10769,0
	26463,8
	
	
	
	
	37232,8

	
	
	
	
	
	местный

бюджет
	3769,0
	9262,8
	
	
	
	
	13031,8

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	7000,0
	17201,0
	
	
	
	
	24201,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2.2. Распределительный газопровод высокого давления с. Борковка

	Кап.

вложения
	2021

	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	2000,0
	
	
	2000,0

	
	
	
	
	
	местный
бюджет
	
	
	
	2000,0
	
	
	2000,0

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2.3

Сети газоснабжения высокого и низкого давления к жилым домам для многодетных семей в р.п. Виля


	Кап.

вложения
	2018
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	4000,0
	
	
	
	
	
	4000,0

	
	
	
	
	
	местный
бюджет
	4000,0
	
	
	
	
	
	4000,0

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2.4

Газификация с. Новодмитриевка


	Кап.

вложения
	2022
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	50000,0
	
	50000,0

	
	
	
	
	
	местный
бюджет
	
	
	
	
	17500,0
	
	17500,0

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	
	
	
	
	32500,0
	
	32500,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2.5 Газификация с. Чупалейка


	Кап.

вложения
	2023
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	
	50000,0
	50000,0

	
	
	
	
	
	местный
бюджет
	
	
	
	
	
	17500,0
	17500,0

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	
	
	
	
	
	32500,0
	32500,0

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2.6. Газификация МБУ ДО «ДООЦ «Костер» в г. Выкса, с.п. Пристанское, лесной квартал.

	Кап.

вложения
	2023
	Управление жилищно-коммунального хозяйства

Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	Всего
	
	
	
	
	
	30000,0
	30000,0

	
	
	
	
	
	местный
бюджет
	
	
	
	
	
	30000,0
	30000,0

	
	
	
	
	
	областной
бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие
источники
	
	
	
	
	
	
	


2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблице 2.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

	 N п/п
	Наименование индикатора достижения цели, непосредственного результата
	Единица измерения
	Значение индикатора, непосредственного результата

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Газоснабжение городского округа город Выкса на 2018-2023 годы»

	1.
	Индикаторы: 

	1.1.
	Индикатор 1
общая протяженность межпоселковых, распределительных газопроводов
	км
	850,0
	850,0
	850,0
	850,01
	870,01
	901,01

	1.2.
	Индикатор 2
количество газифицированных домовладений
	шт


	34157
	34157
	34157
	34407
	34590
	34826

	2.
	Непосредственные результаты: 

	2.1.
	Непосредственный результат 1
протяженность построенных межпоселковых, распределительных газопроводов
	км
	18,3
	0
	0
	0,01
	20
	31

	2.2.
	Непосредственный результат 2
количество планируемых к газификации домовладений
	шт


	397
	0
	0
	250
	183
	236


2.6. Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 3.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
	№

п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа: «Газоснабжение городского округа город Выкса на 2018-2023 годы»

	Основные мероприятия 1.1. Проектирование сетей газоснабжения;

1.2. Строительство сетей газоснабжения

	1.
	Постановление администрации городского округа город Выкса Нижегородской области
	О внесении изменений в муниципальную программу, согласно принятого решения Совета депутатов от _______ № _______.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства

Управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	по мере необходимости

	2.
	Распоряжение  администрации городского округа город Выкса Нижегородской области
	О создании комиссии по определению основных мероприятий муниципальной программы
	
	01.03.2016г № 118-р


2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город Выкса, общественных и иных организаций.

В реализации муниципальной программы участие муниципальных предприятий, акционерных обществ, общественных и иных организаций не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Выкса
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Заказчик – координатор, соисполнитель
	Расходы, тыс.руб.

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа 
	Газоснабжение городского округа город Выкса на
2018-2023 годы
	всего
	7769,0
	9262,8
	
	20166,7
	22500,0
	47500,0

	
	
	муниципальный заказчик- координатор -
управление жилищно-коммунального хозяйства
	7769,0
	9262,8
	
	20166,7
	22500,0
	47500,0

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	управление архитектуры, градостроительства и ремонта
	
	
	
	
	
	


Таблица 5.Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

	Статус
	Наименование муниципальной программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Оценка расходов, тыс.руб.

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа
	Газоснабжение городского округа город Выкса на 2018-2023 годы
	Всего
	14769,0
	26463,8
	
	20166,7
	55000,0
	80000,0

	
	
	местный бюджет
	7769,0
	9262,8
	
	20166,7
	22500,0
	47500,0

	
	
	областной бюджет
	7000,0
	17201,0
	
	
	32500,0
	32500,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1.

Проектирование сетей газоснабжения
	
	Всего
	
	
	
	18166,7
	5000,0
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	
	18166,7
	5000,0
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2.

Строительство

сетей газоснабжения
	
	Всего
	14769,0
	26463,8
	
	2000,0
	50000,0
	80000,0

	
	
	местный бюджет
	7769,0
	9262,8
	
	2000,0
	17500,0
	47500,0

	
	
	областной бюджет
	7000,0
	17201,0
	
	
	32500,0
	32500,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	


2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы:

- сокращение объемов финансирования Программы из местного бюджета, внебюджетных источников и, как следствие, снижение динамики роста строительства газопроводов.
3. Подпрограммы муниципальной программы.

Не предусмотрены.

 4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Результат реализации Программы оценивается общественно-экономической эффективностью: отношение индикаторов цели Программы к показателям непосредственных результатов реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при 100% достигнутых результатах запланированных индикаторов достижения целей









