Отчет 
Управления капитального строительства и ремонта 

администрации городского округа город Выкса

о проделанной работе за 2025 год
Управлением капитального строительства и ремонта на протяжении 2025 года выполнялись работы по реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», Проекта инициативного бюджетирования «Вам Решать!», Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», Государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области", Государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», а также работы по организации строительства объектов капитального строительства, благоустройства городского округа город Выкса, ремонта помещений и жилых помещений детям, оставшимся без попечения родителей.
В рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и Cоглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» «30» января 2025 г. № 22715000-1-2025-005.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Благоустройство общественной территории городского округа город Выкса "Площадь Октябрьской Революции"
	22 304 808,17

	2
	Благоустройство общественной территории городского округа город Выкса "Площадь Октябрьской Революции". Фонтан.
	9 702 696,44


В рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 11.02.2025 №22715000-1-2025-010; Соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджету городского округа город Выкса Нижегородской области субсидии на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 28.02.2025г. №329/06-33/52

	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Благоустройство общественной территории городского округа город Выкса «ПЕРЕПЛАВКА СМЫСЛОВ. Ревитализация центра Выксы (этап 1)».
	91 248 041,87

	2
	Благоустройство общественной территории городского округа город Выкса «ПЕРЕПЛАВКА СМЫСЛОВ. Ревитализация центра Выксы (этап 2)»
	80 261 444,44


Остаток денежных средств в размере 20 000 000,00 руб. по соглашению от 28.02.2025г. №329/06-33/52 будет освоен в 2026г.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Выкса Нижегородской области на 2018-2026 годы» и Cоглашения о предоставлении из областного бюджета бюджету городского округа город Выкса Нижегородской области субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области от 27.02.2025 г. № 329/06-33/39.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Ремонт дворовой территории домов 6, 7, 7а микрорайона Гоголя г.Выкса, г.о.г.Выкса Нижегородской области


	10 741 655,70


В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам Решать!» и Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Нижегородской области от 17.02.2025г. № 320-23/23 (дополнительное соглашение от 08.12.2025г. №320-23/23/2).
	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	
	
	

	1
	Ремонт дворовой территории в районе дома №28 мкр.Дружба с.п.Дружба городского округа город Выкса Нижегородской области.
	4 947 659,22

	2
	Ремонт тротуара по улице Выксунская р.п.Виля городского округа город Выкса Нижегородской области (от дома №24 до дома №64).
	4 479 411,65

	3
	Ремонт автомобильных дорог 22 415 556 ОП МП 19; 22 415 556 ОП МП 21, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п.Виля, пл.Культуры от д.13 до д.19; Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п.Виля, ул.Елистратова до д.30.
	5 293 830,68

	4
	Ремонт автомобильных дорог: 22 415 559 ОП МП 02 по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п.Досчатое, ул.Школьная от дома №2 до дома №6, от дома №66 до дома №112; 22 415 559 ОП МП 01 по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п.Досчатое, ул.Октябрьская от дома №134 до дома №172.
	4 022 690,06

	5
	Ремонт автомобильных дорог: 22 415 559 ОП МП 24 по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п.Досчатое, ул.Гоголя; 22 415 559 ОП МП 45 по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п.Досчатое, Советская площадь от дома №60 до дома №73; 22 415 559 ОП МП 03 по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п.Досчатое, ул.М.Горького от дома №2 до дома №14; 22 415 559 ОП МП 25 по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п.Досчатое, ул.Лесная.
	4 288 995,32

	6
	Ремонт автомобильной дороги 22 415 ОП МГ 277, расположенной по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица Корнилова, дом 104/2 от улицы Братьев Баташевых и от улицы Шевченко.
	3 891 752,32

	7
	Ремонт тротуара по Борковскому проезду города Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области (от улицы Челюскина до улицы Тюрина).
	3 685 635,79

	8
	Ремонт тротуара по улице Романова города Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области (от улицы Островского до улицы Белякова).
	2 801 041,16

	9
	Ремонт автомобильной дороги 22 425 553 ОП МП 15, расположенной по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п.Ближне-Песочное, ул.Московская от д.№1 до д.№108.
	5 074 807,41

	10
	Ремонт автомобильной дороги 22 415 562 ОП МП 66, расположенной по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Выкса, с.Нижняя Верея, ул.Советская от д.60 до д.129.
	3 485 805,64


В рамках реализации Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 21.01.2025г. №22715000-1-2025-001 (Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.05.2025г. №22715000-1-2025-001/1) и Соглашения о предоставлении субсидии из Нижегородской области бюджету городского округа город Выкса Нижегородской области от 17.01.2025 г. №21/25б.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Ремонт дворовых проездов к домам №41, 42а и к МБДОУ детский сад №34 "Теремок" микрорайона Дружба сельского поселка Дружба городского округа город Выкса Нижегородской области.
	2 001 641,30

	2
	Ремонт участка автодороги "Ул.Маяковского" от здания 7 Площадь Культуры до дома №20 улицы Маяковского рабочего поселка Виля городского округа город Выкса Нижегородской области.
	2 679 262,88

	3
	Ремонт автомобильной дороги 22 415 828 ОП МП 03 по улице Лесная сельского поселка Дружба городского округа город Выкса Нижегородской области.
	2 884 060,91

	4
	Ремонт тротуара в районе домов №13, 7, 8 микрорайона Приокский рабочего поселка Досчатое городского округа город Выкса Нижегородской области.
	1 596 171,91


В рамках реализации Государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Нижегородской области от 19.05.2025г. №325-04-02/02-58.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Ремонт автомобильной дороги 22 415 ОП МГ 281 (улица Ленина) городского округа город Выкса Нижегородской области (км0+860-км0+1860).
	21 052 578,17


Ремонт дорог, тротуаров, подъездных путей и дворовых территорий:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Реконструкция автодороги (асфальтобетонной) с кадастровым номером 52:52:0000000:2098 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица Академика Королева.
	9 160 084,73

	2
	Ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина и Красной площади городского округа город Выкса Нижегородской области.
	6 263 399,48

	3
	Благоустройство покрытия надводной части подпорной стенки набережной Верхне-Выксунского пруда городского округа город Выкса, город Выкса, Нижегородской области.
	12 088 031,66

	4
	Благоустройство дворовой территории в районе дома №32 в микрорайоне Дружба, сельского поселка Дружба городского округа город Выкса Нижегородской области. Установка малых архитектурных форм.
	739 135,15

	5
	Благоустройство территории в районе здания администрации по адресу: г. Выкса площадь Красная зд.1.
	16 835 923,17

	6
	Благоустройство территории в районе Красной площади города Выкса городского округа город Выкса Нижегородской области
	9 083 950,74


                                                               Строительство:
В рамках реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 10.07.2025г. №22715000-1-2025-013.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Строительство объекта: «Реконструкция системы биологических очистных сооружений р.п. Досчатое. Строительство объектов системы водоотведения с элементами механической очистки от БОС р.п. Шиморское до БОС р.п. Досчатое»
	101 391 200,00   


Остаток денежных средств по соглашению 72 531 600,00 руб. будет освоен в 2026г.
Строительство:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Площадка для размещения оборудования блочно-модульной котельной, расположенный по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица Осипенко, участок с кадастровым номером 52:52:0020215:1599.
	3 067 588,44

	2
	Площадка для размещения оборудования блочно-модульной котельной, расположенный по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, микрорайон Центральный, земельный участок 11Б с кадастровыми номерами 52:52:0020710:3556 и 52:52:0020710:1074.
	5 121 016,56

	3
	Площадка для размещения оборудования блочно-модульной котельной, расположенный по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица Корнилова, участок с кадастровым номером 52:52:0010804:435 и участок с кадастровым номером 52:52:0010804:443.
	3 613 314,00


                                         Ремонт жилых помещений:

В рамках реализации Государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».
	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты городского округа город Выкса Нижегородской области в 2025 году.

Место выполнения работ:

 - Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица Зои Космодемьянской, дом 5;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица 1 Мая, дом №38, квартира №417;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, микрорайон Мотмос, д. №11, кв. №39;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица Стахановская, дом №20, квартира №45;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, микрорайон Юбилейный, д. №8, кв. №107;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица Лизы Чайкиной, дом №16, квартира №55;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, рабочий поселок Шиморское, улица Спортивная, дом №10, квартира №1;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица Островского, дом №18, квартира №18.


	2 709 562,43


                                        Снос расселенных многоквартирных жилых домов:
В рамках реализации Государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Выкса Нижегородской области от 15.02.2023г. №328-01-02/-30/23.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Снос расселенных многоквартирных жилых домов в городском округе город Выкса Нижегородской области.
Место выполнения работ:

 - Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, улица Нины Андреевой, дом №15;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, дер. Грязная, улица Лесная, дом №9.
	1 784 252,51

	2
	Снос расселенных многоквартирных жилых домов в городском округе город Выкса Нижегородской области.

Место выполнения работ:

 - Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Шиморское, улица Ленина, дом №13.
	1 911 793,56


Снос сараев:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Снос деревянных сараев в городском округе город Выкса по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, в районе снесенных домов по адресу: Нижегородская область, город Выкса, улица Амбулаторная, дом 12 и улица 11 годовщины Октября дом 2
	350 605,18


Ремонт помещений:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Освоенные денежные средства (руб)

	1
	Ремонт жилых помещений городского округа город Выкса Нижегородской области.
Место выполнения работ:

 - Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, ул. 1 Мая, д. 32б, кв. №802;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, село Верхняя Верея, улица Мирная, дом №14, кв. №2;

- Нижегородская область, городской округ город Выкса, село Верхняя Верея, улица Мирная, дом №8, кв. №2.
	2 139 458,10

	2
	Ремонт нежилого муниципального помещения по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, город Выкса, улица Чкалова, дом 31, помещение 2
	1 486 686,85


Прочее:
В течении 2025 года так же выполнен ремонт помещений в здании администрации городского округа город Выкса Нижегородской области; ремонт зданий администрации территориальных управлений городского округа город Выкса (Место выполнения работ: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, мкр. Приокский, зд.13а; Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Туртапка, ул. Школьная, дом № 2; Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пл. Культуры, дом № 1; Нижегородская область, г.о.г. Выкса, с. Мотмос, ул. 1 Мая, дом № 2.)
